010 05 HRVATSKI SABOR

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Dodatkom VI Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije (referentni broj: 612-08/21-39/0154, Broj: 74-0084-21) od 22. siječnja 2024. godine, ukupna vrijednost Operacije se utvrđuje u iznosu od 93.530.706,12 eura, od čega se sredstva u iznosu od 92.854.094,35 eura odnose na izvođenje radova cjelovite i energetske obnove.

- Hrvatski sabor je u 2023. godini, temeljem odobrenih sredstava u okviru poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije“ (ugovor broj 74-0084-21), u okviru izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. utrošio sredstva u iznosu od 428.191,19 eura za izradu projekta konstrukcijske obnove zgrade Hrvatskoga sabora. Navedeni trošak odobren je temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava broj 6.

- Hrvatski sabor je tijekom 2024. godine, za potrebe obnove zgrade Hrvatskoga sabora od posljedica potresa, proveo javnu nabavu te ugovorio sljedeće:

| UGOVOR | IZNOS UGOVORA S PDV-OM | TRAJANJE UGOVORA | IZVRŠENJE UGOVORA U 2024. GODINI U OKVIRU IZVORA 815 | PREOSTALO ZA NAREDNO RAZDOBLJE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nabava usluge projektantskog nadzora izvedbenog projekta obnove i rekonstrukcije zgrade Hrvatskoga sabora (53/HS/2024) | 625.000,00 | 36 MJESECI | 0,00 | 625.000,00 |
| Izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (50/HS/2024) | 89.110.000,91 | 36 MJESECI | 384.862,63 | 88.725.138,28 |
| Usluga nadzora na izvođenjem radova konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (51/HS/2024) | 522.500,00 | 38 MJESECI | 26.169,40 | 496.330,60 |
| Usluga voditelja projekta građenja cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (66/HS/2024) | 175.050,00 | 36 MJESECI | 0,00 | 175.050,00 |
| Usluga financijskog i administrativnog upravljanja provedbom ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (37/HS/2024) | 31.500,00 | 24 MJESECA | 6.562,50 | 24.937,50 |
| Usluga koordinacije, pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti radova za cjelovitu obnovu zgrade Hrvatskoga sabora (07/HS/2024) | 11.250,00 | 3 MJESECA | 11.250,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 90.475.300,91 |  | 428.844,53 | 90.046.456,38 |

Zbog naknadno utvrđenih potrebnih radova, tijekom 2025. godine izrađeno je nekoliko aneksa ugovora za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora. Izvršenje 2025. godine daje se u nastavku:

| UGOVOR | DOBAVLJAČ | POČETNI / NOVI IZNOS UGOVORA S PDV-OM | TRAJANJE UGOVORA | IZVRŠENJE UGOVORA U 2024. GODINI | IZVRŠENJE UGOVORA U 2025. GODINI | PRESTALO ZA NAREDNO RAZDOBLJE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Nabava usluge projektantskog nadzora izvedbenog projekta obnove i rekonstrukcije zgrade Hrvatskoga sabora (53/HS/2024) | Radionica statike d.o.o., Drugi format d.o.o, Sangrad d.o.o. | 625,000.00 | 36 MJESECI | 0.00 | 189,292.20 | 435,707.80 |
| Izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (50/HS/2024) + dodaci ugovoru tijekom zadnje polovice 2025. godine: 53/HS/2025, 54/HS/2025 + napomena | Ing grad d.o.o. | 89,110,156.76 | 36 MJESECI | 384,862.63 | 6,576,000.06 | 83,572,923.91 |
|  |  | 90,533,786.60 |  |  |  |  |
| Usluga nadzora na izvođenjem radova konstrukcijske i cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (51/HS/2024) + dodatak ugovoru 62/HS/2025 | Kling d.o.o. | 522,500.00 | 38 MJESECI | 26,169.40 | 165,000.00 | 331,330.60 |
| Usluga voditelja projekta građenja cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora (66/HS/2024) | Subnecto d.o.o. | 175,050.00 | 36 MJESECI | 0.00 | 53,487.50 | 121,562.50 |
| Usluga financijskog i administrativnog upravljanja provedbom ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (37/HS/2024) | Plavi partner d.o.o. | 31,500.00 | 24 MJESECA | 6,562.50 | 15,750.00 | 9,187.50 |
| Usluga koordinacije, pripreme i provedbe otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti radova za cjelovitu obnovu zgrade Hrvatskoga sabora (07/HS/2024) | Trgovačko društvo EMDA d.o.o. | 11,250.00 | 3 MJESECA | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| UKUPNO: |  | 91,899,086.60 |  | 428,844.53 | 6,999,529.76 | 84,470,712.31 |

Napomena:

Hrvatski sabor je početkom 2026. godine sklopio Dodatak IV (13/HS/2026) Ugovoru za izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Hrvatskoga sabora čime se novi iznos ugovora utvrđuje u iznosu 91.486.521,61 eura za što će se izvršenje prikazati na kraju 2026. godine.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

POTRAŽIVANJA

| Odjeljak | Naziv | Saldo 31.12.2025. |
| --- | --- | --- |
| 1231 | Potraživanja od zaposlenih | 2.070,07 |
| 1241 | Potraživanja za više plaćene poreze | 517,21 |
| 1291 | Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove | 28.795,75 |
| 1672 | Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun | 179.230,26 |
|  | UKUPNO | 210.613,29 |

OBVEZE

Proračunski korisnik nema evidentiranih nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

| Odjeljak | Naziv | Saldo 31.12.2025. |
| --- | --- | --- |
| 9915 | Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku i preuzete obveze po ugovorima | 31.725,96 |
|  | UKUPNO | 31.725,96 |

Evidentirane potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova odnose se na postupke u kojima je RH tuženik/tužitelj, a vezano uz radne sporove u tijeku.

Hrvatski sabor nije u 2025. godini imao poslovnih događaja za koje bi se mogli iskazati sljedeći propisani posebni izvještaji:

- IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

- IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

- IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA