OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA  2025. GODINU

UVOD

U razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine ukupni prihodi ostvareni su iznosom od  814.085.582,39 EUR, 8,63% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, s indeksom 96,26% u odnosu na planirano. Ukupni rashodi su realizirani u visini od 916.075.274,44 EUR, 13,34% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u odnosu na plan s indeksom od 96,10%.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 2024. | PLAN 2025. | OSTVARENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 749.369.999 | 845.736.876 | 814.081.817 | 108,6 | 96,3 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 8.226 | 13.273 | 3.765 | 45,8 | 28,4 |
| UKUPNI PRIHODI | 749.378.226 | 845.750.149 | 814.085.582 | 108,6 | 96,3 |

U razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine ukupni prihodi ostvareni su iznosom od  814.085.582,39 EUR od čega su prihodi poslovanja (šifra 6) ostvareni u iznosu od 814.081.817,43 EUR odnosno 99,99% ukupnih prihoda, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifra 7) iznosom od 3.764,96 EUR.

U strukturi ukupnih prihoda, prihodi po posebnim propisima – prihodi od vodnog gospodarstva čine udio od 30,29%, prihodi od kapitalnih i tekućih pomoći iz Državnog proračuna, te tekućih i kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - Državni proračun 61,57%, a svi ostali 8,14%. Prihodi poslovanja (šifra 6) ostvareni su u ukupnom iznosu od 814.081.817,43 EUR, 8,64% više nego prošle godine u istom razdoblju, prvenstveno u dijelu kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i kapitalnih donacija (vlastito učešće jedinica lokalne samouprave/ javnih isporučitelja vodnih usluga), zbog povećane realizacije na kapitalnim aktivnostima sufinanciranim bespovratnim sredstvima iz EU fondova.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra 63) ostvareni su u ukupnom iznosu od 510.748.466,37 EUR, 15% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i odnose se na:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifra 632) ostvarene iznosom od 1.267.133,67 EUR, a odnose se na Interreg programe prekogranične suradnje (Drava Life, Danube Sediment, Danube Water Balance, Retfor, Danser, Swamrisk i Tethys).

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (šifra 633) ostvarene iznosom od 72.882.111,04 EUR, 60,94% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna u iznosu od 285.392,24 EUR s razdjela Ministarstva poljoprivrede za Operativni program ribarstva (Fond za pomorstvo i ribarstvo) i Kapitalnih pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna u iznosu od 72.596.718,80 EUR povučenih s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kroz učešće državnog proračuna (NPOO projekti 9.195.424,17 EUR,  projekti vodnokomunalne infrastrukture 33.694.177,00 EUR, PKK 2021-2027 projekti 17.554.613,93 EUR, projekti sanacije klizišta 2.499.649,92 EUR, projekti zaštite voda 125.869,37 EUR, projekti Švicarske Darovnice 248.929,04 EUR i projekti navodnjavanja 999.996,38 EUR), s razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 44.437,50 EUR za projekt Uređenja korita rijeke Drave, i iz kapitalnih pomoći proračunu iz proračuna lokalne i regionalne samouprave 8.233.621,49 EUR, a odnose se na učešće u sufinanciranju EU projekata – lokalna komponenta.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifra 638) ostvarene su iznosom od 436.599.221,66 EUR, 69,77% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.  Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 3.538.267,89 EUR, 58,37% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na Mehanizam za oporavak i otpornost NPOO – za projekte obrane od poplava s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu od 1.378.243,04 EUR, tehničku pomoć s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.494.109,61 EUR i Operativni program ribarstva (Fond za pomorstvo i ribarstvo) s razdjela Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 665.915,24 EUR. Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 433.060.953,77 EUR, 74,15% više nego u istom razdoblju prošle godine, sastoje se od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i to za projekte NPOO – vodnokomunalne infrastrukture (290.946.894,38 EUR), projekte PKK 2021-2027 obrane od poplava (7.375.025,14 EUR) i projekte PKK 2021-2027 vodnokomunalne infrastrukture (134.739.034,25 EUR).

Prihodi od imovine (šifra 64) u ukupnom iznosu od 738.590,84 EUR, ostaju na istoj razini u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od financijske imovine (šifra 641) u iznosu od 245.024,00 EUR, 35,37% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od kamata, prihoda od zateznih kamata s osnove vodnih naknada i ostalih prihoda (kamata na obročnu otplatu vodnog doprinosa). Prihodi od nefinancijske imovine (šifra 642) u iznosu od 493.566,84 EUR, 38,08% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Sastoje se od prihoda od zakupa i najma vodnog dobra te prihoda od iznajmljivanja stambenih i poslovnih prostora.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifra 65) ostvareni su u ukupnom iznosu od 247.966.012,97 EUR, 9,92% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihodi od vodnog gospodarstva (šifra 6522) - izvorni prihodi Hrvatskih voda ostvareni su u iznosu od 246.609.581,40 EUR. Odnose se na prihode od namjenskih vodnih naknada utvrđenih Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva: naknada za uređenje voda, naknada za korištenje voda, vodni doprinos i naknadu za zaštitu voda. Ostali nespomenuti prihodi (šifra 6526) ostvareni su u iznosu od 1.356.431,57 EUR, a odnose se na refundacije s osnova naplate troškova ovrha putem odvjetnika, refundacije troškova programa iz ranijih godina i po konačnim obračunima radova.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifra 66) ostvareni su u ukupnom iznosu od 54.628.747,25 EUR, 86,15% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifra 661) ostvaren je u iznosu od 124.478,23 EUR, na istoj razini u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (šifra 663) ostvarene su iznosom od 54.504.269,02 EUR, 86,50% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na zajedničke aktivnosti sa HEP proizvodnjom d.o.o. u zaštiti od štetnog djelovanja voda u iznosu od 693.078,04 EUR te kapitalnih donacija kroz sredstva učešća trgovačkih društava u iznosu od 31.324.882,96 EUR i javnih isporučitelja vodnih usluga u iznosu od 22.486.308,02 EUR za projekte vodnokomunalne infrastrukture sufinancirane bespovratnim sredstvima EU.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 698.079.371 | 848.323.591 | 814.406.702 | 116,7 | 96,0 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 110.161.103 | 104.941.902 | 101.668.572 | 92,3 | 96,9 |
| UKUPNI RASHODI | 808.240.474 | 953.265.493 | 916.075.274 | 113,3 | 96,1 |

Rashodi poslovanja izvršeni u iznosu od 814.406.702,10 EUR, veći su u odnosu na 2024. godinu za 116.327.330,86 EUR što je povećanje od 16,66%, sve sukladno planiranom.

Rashodi za zaposlene (šifra 31) izvršeni su u iznosu od 36.754.442,58 EUR s indeksom 96,76% u odnosu na plan, odnosno 10,16% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, iz razloga što je potpisan dodatak kolektivnom ugovoru za vodno gospodarstvo, čime su povećana određena materijalna prava radnika. Rashodi za zaposlene se odnose na plaće, ostale rashode za zaposlene (neoporezive naknade: jubilarne nagrade, uskrsnica, regres, naknade za odlazak u mirovinu, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, potpore za novorođenu djecu) te doprinose na plaću.

Materijalni rashodi (šifra 32) izvršeni su u iznosu od 177.708.554,86 EUR s indeksom 95,07% u odnosu na plan, odnosno 10,93% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, i ostale nespomenute rashode poslovanja. Najznačajniji iznos ostvaren je u okviru Rashoda za usluge (šifra 323) 171.258.449,01 EUR, a odnosi se najvećim dijelom na rashode za tekuće i investicijsko održavanje (šifra 3232) u iznosu od 140.460.844,75 EUR; za preventivnu, redovnu i izvanrednu obranu od poplava na vodnim područjima za redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnoga dobra te održavanje i obnavljanje detaljnih melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje (140.061.228,47 EUR) i za tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava (399.616,28 EUR). U okviru ovih rashoda nalaze se i rashodi za ostale usluge (šifra 3239) ostvareni iznosom od 21.543.865,30 EUR, a isti se prvenstveno odnose na rashode za tehničke poslove od općeg interesa za upravljanje vodama (praćenje stanja voda, istražne radove, planske dokumente, idejna rješenja, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, projekata s međunarodnim sufinanciranjem i ostalo) ostvarene iznosom od 2.860.489,79 EUR i izdatke za obračun i naplatu naknada ostvarene iznosom od 17.294.728,22 EUR (zakonska obaveza plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i 10% pravnim osobama, odnosno jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda) i ostalo ostvareno iznosom od 1.388.647,29 EUR (usluge uređenja prostora, usluge pri registraciji vozila, usluge čišćenja i pranja, usluge čuvanja imovine).

Financijski rashodi (šifra 34) izvršeni su u iznosu od 9.140.675,37 EUR s indeksom 98,33% u odnosu na plan, odnosno 24,87% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na otplatu kamata za primljene dugoročne kredite i zajmove iz ranijih godina u iznosu od 9.011.581,80 EUR, a sve sukladno planovima otplate i uvjetima kreditnog zaduženja.

Subvencije (šifra 35) su izvršene u iznosu od 192.883,89 EUR, s indeksom 91,67% u odnosu na plan s osnova subvencije trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. Korenica za najam mobilnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području nacionalnog parka Plitvička jezera.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifra 36) izvršene su iznosom od 17.432.169,96 EUR s indeksom 89,14% u odnosu na plan, odnosno 15,93% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje je s osnova pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima s aktivnosti Institut za vode. Odnose se na Pomoći inozemnim vladama (šifra 361), tj. Kapitalne pomoći inozemnim vladama (šifra 3612), za ulaganja u objekte zaštite od štetnog djelovanja voda u iznosu od 142.083,25 EUR. Pomoći unutar općeg proračuna (šifra 363) ostvarene su iznosom od 17.226.039,50 EUR, a odnose se na Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifra 3631) u iznosu od 12.049.427,00 EUR (Institut za vode Josip Juraj Strossmayer 12.036.067,39 EUR, sufinanciranje jedinica lokalne samouprave za revidiranje podataka iz očevidnika koje u ime i za račun Hrvatskih voda vrše naplatu naknade za uređenje voda 13.359,61 EUR), Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima (šifra 3632) u iznosu od 5.176.612,50 EUR (Institut za vode Josip Juraj Strossmayer 266.564,61 EUR, kapitalne pomoći općinama iz područja štetnog djelovanja voda 652.785,22 EUR, sanacija klizišta 3.254.435,97 EUR i navodnjavanja 1.002.826,70 EUR) te Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifra 3682) u iznosu od 64.047,21 EUR s osnove povrata EU sredstava po odlukama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifra 38) izvršeni su iznosom od 573.177.975,44 EUR s indeksom 96,44% u odnosu na plan, odnosno 18,93% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Odnose se na Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifra 3861) u iznosu od 201.696.585,49 EUR i na Kapitalne pomoći iz EU sredstava (šifra 3864) u iznosu od 371.464.349,36 EUR (u okviru programa investicijskih aktivnosti – Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe, Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja, projekata iz EU fondova i projekata iz Mehanizma za oporavak i otpornost koji se iskazuje po aktivnostima sa izvorima financiranja - državnim proračunom, učešćem javnih isporučitelja vodnih usluga, jedinicama lokalne samouprave i izvornim prihodima Hrvatskih voda). Tekuće donacije u okviru ostalih troškova izvršene su u iznosu od 1.090,00 EUR i naknade štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 15.950,59 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifra 4) izvršeni su u iznosu od 101.668.572,34 EUR i manji su u odnosu na 2024. godinu za 8.492.530,89 EUR što je smanjenje od 7,71%. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, odnosno rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva (šifra 411) - otkupi zemljišta za izgradnju zaštitno regulacijskih građevina za zaštitu od štetnog djelovanja izvršeni su iznosom od 2.553.497,57 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifra 42) izvršeni su u iznosu od 16.119.734,37 EUR i to kroz Ulaganja u poslovne objekte (šifra 4212) izvršena iznosom od 1.422.516,89 EUR, 39,04% manje u odnosu na 2024. godinu i to za radove na izgradnji poslovnog objekta VGI Županijski kanal u Virovitici uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Baranja u Dardi uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Karašica – Vučica u Donjem Miholjcu uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izrada projekta za radove i ostali troškovi izgradnje skladišta obrane od poplava u Jasenovcu i općini Klakar, radovi na rekonstrukciji prostora arhive u uredske prostore u sklopu VGO Mura i gornja Drava, izrade projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, izrada projektne dokumentacije preuređenja uredskih prostora VGI za mali sliv Bistra Đurđevac, nabava i ugradnja rashladnog sustava poslovne zgrade VGO Dunav i donja Drava, pripremni radovi na lokaciji budućeg centralnog skladišta obrane od poplava u Hrušćici, projekte te pripremne i prateće troškove na poslovnim objektima VGO Mura i gornja Drava i VGI za mali sliv Plitvica-Bednja i ostalo. Rashodi za ostale građevinske objekte (šifra 4214) izvršeni su u iznosu od 10.678.346,57 EUR. Rashodi su izvršeni za projekte navodnjavanja u iznosu od 508.462,95 EUR i to kroz ulaganje u projekte zaštite od štetnog djelovanja voda - EU projekt Konkurentnost i kohezija u iznosu od 10.169.883,62 EUR (Provedba aktivnosti Projekta unaprjeđenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava (VEPAR), Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, Projekt zaštite od poplava karlovačko-sisačkog područja, Projekt zaštite od zaslanjivanja tala i voda područja donje Neretve. Rashodi za Postrojenja i opremu (šifra 422) izvršeni su iznosom od 3.117.465,01 EUR, a odnose se na rashode za unapređenje sustava za hidrološko praćenje površinskih voda te uspostavu nadzornog upravljačkog sustava na hidrološkim postajama i softvera za hidrološko prognoziranje u okviru EU projekta unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u iznosu od 1.930.436,71 EUR, dok su rashodi za uredsku opremu i namještaj izvršeni iznosom od 932.218,78 EUR, rashodi za komunikacijsku opremu u iznosu od 29.046,18 EUR te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 225.763,34 EUR.  Ulaganja u računalne programe (šifra 4262) izvršena su u iznosu od 901.405,90 EUR.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifra 45) izvršeni su u iznosu od 82.995.340,40 EUR i veći su u odnosu na 2024. godinu za 3.442.101,34 EUR što je povećanje 4,33%, a odnose se na razvoj sustava zaštite obrane od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda, te sanacije i rekonstrukcije vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.).

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 845.750.149 | 814.085.582 | 96,3 |
| UKUPNI RASHODI | 953.265.493 | 916.075.274 | 96,1 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -107.515.344 | -101.989.692 | 94,9 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 128.633.906 | 128.633.906 | 100,0 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 29.438.332 | 29.438.332 | 100,0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 99.195.574 | 99.195.574 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 8.319.770 | 8.319.770 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | 0 | -5.525.652 |  |
| NETO FINANCIRANJE | 107.515.344 | 101.989.692 | 94,9 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 |  |

Kroz račun financiranja evidentirano je ukupno 128.633.906,00 EUR primitaka po osnovi zaduživanja od kreditora Privredna banka Zagreb d.d. sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće rashoda sukladno Financijskom planu za 2025. godinu. Zaduživanje je provedeno uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

U izvještajnom razdoblju evidentirano je 29.438.331,58 EUR izdataka za otplate glavnica po dugoročnim kreditima. Ministarstvu financija je izvršeno plaćanje za otplatu glavnica EIB i CEB  ukupno 6.105.138,88 EUR. HBOR-u je otplaćeno 3.185.343,44 EUR glavnice, a Erste & Steiermaerkische banci je otplaćeno 20.147.849,26 EUR glavnice.

PRIJENOS SREDSTAVA

Manjak prihoda i primitaka za navedeno razdoblje iznosi 2.794.117,63 EUR. Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 8.319.769,93 EUR. Hrvatske vode su u izvještajnom razdoblju ostvarile višak s izvora vlastitih prihoda u iznosu od 5.525.652,30 EUR koji je raspoloživ za korištenje u 2026. godini.

Stanje novčanih sredstava na računu:

- na dan 1.1.2025. iznosi 22.952.576,63 EUR

- na dan 31.12.2025. iznosi  25.578.489,98 EU

POSEBNI DIO

1000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 1000 | 49.000.434 | 54.187.981 | 51.066.442 | 104,2 | 94,2 |

Program 1000 - Administrativno upravljanje i opremanje izvršen je ukupno s iznosom od 51.066.441,93 EUR, odnosno 94,24% u odnosu na plan.

Cilj 1: Ojačati učinkovitost poslovanja Hrvatskih voda kroz optimizaciju rashoda poslovanja te ulaganjima u opremanje, informatizaciju i poslovne zgrade

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih sustava i nove opreme čime se očekuje postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka. Realizacija ovog cilja se definira kroz smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnog zadatka. Polazna vrijednost je 2,5 sata, dok ciljana vrijednost iznosi 2 sata te ostvarena vrijednost iznosi 2 sata za 2025. godinu.

Cilj 2: Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje djelatnika u skladu s potrebama poslodavca

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz omogućavanje zaposlenicima pohađanje novih izobrazbi. Realizacija ovog cilja se definira kroz povećanje broja provedenih izobrazbi po zaposleniku. Polazna vrijednost je 2 edukacije po zaposleniku, dok ciljana vrijednost iznosi 2 edukacije te ostvarena vrijednost iznosi 2 edukacije za 2025. godinu.

Cilj 3: Objava dokumenata i informacija o trošenju sredstava sukladno Zakonu o proračunu

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz transparentnu objavu proračunskih dokumenata. Realizacija ovog cilja se definira kroz održivost transparentnosti proračunskog sustava. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2025. godinu.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnog zadatka | Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih sustava i nove opreme očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka | Broj sati | 2,5 | Hrvatske vode | 2,0 | 2,0 |
| Povećanje broja provedenih izobrazbi po zaposleniku | Omogućiti zaposlenicima pohađanje novih izobrazbi | Broj edukacija po zaposleniku | 2,0 | Hrvatske vode | 2,0 | 2,0 |
| Održivost transparentnosti proračunskog sustava | Transparentna objava proračunskih dokumenata | % | 100,0 | Hrvatske vode | 100,0 | 100,0 |

A100000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100000 | 43.106.668 | 49.533.941 | 47.555.491 | 110,3 | 96,0 |

A100000 Administracija i upravljanje – ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 47.555.490,84 EUR sa indeksom 96,01% u odnosu na plan. Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosom od 36.754.442,58 EUR s indeksom ostvarenja 96,76% u odnosu na plan, a odnose se na bruto plaće, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene koji se odnose na neoporezive nagrade (jubilarne nagrade, božićnica, neoporezivi primitak u naravi, otpremnine, regres za godišnji odmor, darovi za djecu i dr.). Materijalni rashodi izvršeni su iznosom od 10.671.099,68 EUR s indeksom ostvarenja 93,82% u odnosu na plan, a odnose se na rashode za materijal i energiju, usluge i ostale rashode poslovanja. Financijski rashodi izvršeni su iznosom od 128.858,58 EUR s indeksom ostvarenja 85,34% u odnosu na plan te Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći  izvršeni u iznosu od 1.090,00 EUR s indeksom 4,36% u odnosu na plan.

K100000 OPREMANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100000 | 1.240.780 | 571.273 | 369.687 | 29,8 | 64,7 |

K100000 Opremanje – izvršenje rashoda za ovu aktivnost u iznosu od 369.686,91 EUR odnosi se na nabavu novog uredskog namještaja, komunikacijske i ostale opreme za redovno poslovanje.

K100001 INFORMATIZACIJA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100001 | 2.319.589 | 2.463.674 | 1.718.747 | 74,1 | 69,8 |

K100001 Informatizacija – rashodi za ovu aktivnost izvršeni su u iznosu od 1.718.747,29 EUR, za nabavu računalne opreme iznos od 817.341,39 EUR te za ulaganja u računalne programe iznos od 901.405,90 EUR za nabavu novih i nadogradnju postojećih računalnih programa.

K100002 POSLOVNE ZGRADE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100002 | 2.333.398 | 1.619.093 | 1.422.517 | 61,0 | 87,9 |

K100002 Poslovne zgrade – rashodi za ovu aktivnost izvršeni su u iznosu od 1.422.516,89 EUR, a odnose se na radove na izgradnji poslovnog objekta VGI Županijski kanal u Virovitici uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Baranja u Dardi uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izgradnju poslovnog objekta VGI Karašica – Vučica u Donjem Miholjcu uključivo usluge nadzora i prateće troškove, izradu projekta za radove i ostale troškove izgradnje skladišta obrane od poplava u Jasenovcu i općini Klakar, radove na rekonstrukciji prostora arhive u uredske prostore u sklopu VGO Mura i gornja Drava, izradu projektne dokumentacije za potrebe energetske obnove zgrade Hrvatskih voda u Zagrebu, izradu projektne dokumentacije preuređenja uredskih prostora VGI za mali sliv Bistra Đurđevac, nabavu i ugradnju rashladnog sustava poslovne zgrade VGO Dunav i donja Drava, pripremne radove na lokaciji budućeg centralnog skladišta obrane od poplava u Hrušćici, projekte te pripremne i prateće troškove na poslovnim objektima VGO Mura i gornja Drava i VGI za mali sliv Plitvica-Bednja i ostalo.

1001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 1001 | 33.727.590 | 38.578.014 | 38.449.913 | 114,0 | 99,7 |

Program 1001 Servisiranje unutarnjeg duga i dani zajmovi izvršen je u ukupnom iznosu od 38.449.913,38 EUR, odnosno 99,67% u odnosu na plan kroz nastavak otplate glavnica i kamata u svrhu realizacije planiranih projekata iz programa investicijskih aktivnosti i aktivnosti preventivne obrane od poplava, odnosno održavanje voda I. i II. reda na vodnim područjima.

Cilj: Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa

Cilj ostvaren provedbom ovog programa je pravovremeno izvršenje ugovornih obveza otplata ugovorenih obveza.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | Hrvatske vode | 100,0 | 100,0 |

A100001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100001 | 3.674.959 | 3.579.301 | 3.579.301 | 97,4 | 100,0 |

Realizacija ove aktivnosti se definira kroz izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | Hrvatske vode | 100,0 | 100,0 |

A100002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100002 | 19.064.987 | 28.492.323 | 28.364.223 | 148,8 | 99,6 |

Realizacija ove aktivnosti se definira kroz izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | Hrvatske vode | 100,0 | 100,0 |

A100003 ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100003 | 10.987.643 | 6.506.390 | 6.506.390 | 59,2 | 100,0 |

Realizacija ove aktivnosti se definira kroz izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2025. godinu.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | Hrvatske vode | 100,0 | 100,0 |

1002 TEKUĆE TEHNIČKO I GOSPODARSKO ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 1002 | 158.626.815 | 188.385.005 | 179.562.516 | 113,2 | 95,3 |

Program 1002 – Tekuće tehničko i gospodarsko održavanje vodotokova i vodnih građevina izvršen je u ukupnom iznosu od 179.562.516,26 EUR, odnosno 95,32% u odnosu na plan.

Cilj 1: Očuvanje postojeće razine zaštićenosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda na svim branjenim područjima

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz pokazatelj koji se određuje na temelju broja realiziranih godišnjih ugovora o održavanju vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina po branjenim područjima. Realizacija ovog cilja se definira kroz održivost branjenih područja na kojima nije došlo do povećanja rizika od poplava zbog smanjenja funkcionalnosti postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina. Polazna vrijednost je 100, dok ciljana vrijednost iznosi 100 te ostvarena vrijednost iznosi 100 za 2025. godinu.

Cilj 2: Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz pokazatelj koji se određuje na temelju godišnjih izvješća o provedenom monitoringu. Realizacija ovog cilja se definira kroz održivost mjernih postaja za kakvoću kopnenih površinskih voda, podzemnih voda, prijelaznih i priobalnih voda na kojima nije došlo do pogoršanja stanja. Polazna vrijednost je 100%, dok ciljana vrijednost iznosi 100% te ostvarena vrijednost iznosi 100% za 2025. godinu.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održivost branjenih područja na kojima nije došlo do povećanja rizika od poplava zbog smanjenja funkcionalnosti postojećih regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina | Pokazatelj se određuje na temelju broja branjenih područja na kojima nije došlo do pogoršanja postojećeg stanja vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina | % | 100,0 | Hrvatske vode | 100,0 | 100,0 |
| Održivost mjernih postaja za kakvoću kopnenih površinskih voda, podzemnih voda, prijelaznih i priobalnih voda na kojima nije došlo do pogoršanja stanja | Pokazatelj se određuje na temelju godišnjih izvješća o provedenom monitoringu | % | 100,0 | Hrvatske vode i Institut za vode | 100,0 | 100,0 |

A100004 REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100004 | 113.625.018 | 131.742.773 | 131.759.714 | 116,0 | 100,0 |

Najveći iznos izvršen u ovom programu redovne djelatnosti je na aktivnosti A100004 - Redovno održavanje i obnavljanje vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra, tj. zaštite od štetnog djelovanja voda i obrane od poplava u iznosu od 131.759.713,71 EUR. Rashodi se odnose na redovno tehničko i gospodarsko održavanje vodotoka voda I. reda i vodotoka II. reda javnog vodnog dobra, regulacijsko-zaštitnih vodnih građevina, građevina osnovne melioracijske odvodnje i građevina za odvodnju bujičnih voda, sve na 34 branjena područja u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udjel redovno održavanih i obnavljanih vodotoka, vodnih građevina i vodnog dobra | Količina provedbe mjera zaštite od štetnih utjecaja vode redovnom obnovom i održavanjem cjelokupnog sustava u cilju postizanja smanjenja rizika od katastrofa, smanjujući na taj način rizik od poplava za stanovništvo | % | 100,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 100,0 | 97,0 |

A100005 OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100005 | 10.574.485 | 10.455.000 | 10.378.802 | 98,1 | 99,3 |

Slijedi aktivnost A100005 Obnavljanje melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje koja je izvršena u iznosu od 10.378.801,76 EUR kroz redovno održavanje detaljne kanalske mreže koja je prethodno dovedena u funkcionalno stanje.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udjel obnovljenih kanala | Udjel obnovljenih kanala u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje | % (kumulativ) | 60,1 | Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 60,3 | 60,2 |
| Kilometri kanala redovnog održavanja sustava melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje | Duljina kanala koja se redovno održava u odnosu na sveukupni sustav melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje | km (kumulativ) | 13928,4 | Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 13974,2 | 13974,2 |
| Kilometri novoobnovljenih kanala za sustav redovnog održavanja melioracijskih građevina za odvodnju i navodnjavanje | Duljina obnovljenih kanala koji ulaze u sustav redovnog održavanja melioracijske kanalske mreže za odvodnju i navodnjavanje | km (kumulativ) | 211,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 256,8 | 248,27 |

A100006 TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100006 | 2.552.832 | 3.060.119 | 3.053.911 | 119,6 | 99,8 |

Rashodi za aktivnost A100006 Tehnički poslovi od općeg interesa za upravljanje vodama izvršeni su u iznosu od 3.053.911,24 EUR, a odnose se na praćenje stanja voda, istražne radove, planske dokumente, idejna rješenja, studije utjecaja na okoliš, ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, projekata s međunarodnim sufinanciranjem i ostalo.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj realiziranih ugovora za studijsko razvojne poslove | Mjerenje hidroloških i meteoroloških podataka u svrhu analize stanja voda/istražni radovi podzemnih i površinskih voda za potrebe određivanja mogućnosti zahvaćanja i upravljanja vodama/razvoj tipologije, metodologije i klasifikacijskog sustava za ocjenu stanja voda i poplavnih rizika/izrada Studija, Elaborata, Analiza, Koncepcijskih i Idejnih rješenja potrebnih za daljnju izradu dokumentacije više razine | broj | 30,0 | Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja | 30,0 | 23,0 |
| Broj realiziranih projekata sufinanciranih iz raznih programa Europskih fondova | Sudjelovanje u međunarodnim projektima od interesa za upravljanje vodama | broj | 2,0 | Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja | 1,0 | 0,0 |
| Broj realiziranih ugovora u okviru tehničke pomoći | Unapređenje praćenja i aktivnosti (pravna pomoć, analize, promidžbe…) EU projekata | broj | 2,0 | Hrvatske vode Sektor razvitka i vodno-gospodarskog planiranja | 5,0 | 3,0 |

A100007 HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100007 | 252.869 | 298.168 | 2.229 | 0,9 | 0,7 |

Rashodi za aktivnost A100007 Hitne intervencije u području vodnog gospodarstva izvršeni su u iznosu od 2.228,65 EUR, a odnose se na sanacije izvanrednih onečišćenja.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj zaključenih ugovora o uslugama sanacije izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda | Broj zaključenih ugovora o saniranju nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih višom silom ili zbog drugih okolnosti - sanacija izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda | broj | 6,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite voda | 6,0 | 6,0 |
| Udjel uspješno provedenih sanacija posljedica iznenadnih onečišćenja voda | Uspješno provedene sanacije nastale štete ili posljedica nastale štete uzrokovanih iznenadnim onečišćenjima voda za čiju su sanaciju zadužene Hrvatske vode rješenjem nadležnog tijela | postotak (provedene sanacije/ukupan broj zagađenja) | 100,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite voda | 100,0 | 100,0 |

A100008 OBRAČUN I NAPLATA VODNIH NAKNADA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100008 | 22.685.274 | 29.000.000 | 21.040.346 | 92,7 | 72,6 |

Rashodi za aktivnost A100008 Obračun i naplata vodnih naknada izvršeni su u iznosu od 21.040.346,05 EUR. U okviru ovih troškova najveći je dio u iznosu od 17.294.728,22 EUR, a odnosi se na zakonsku obavezu plaćanja naknade od 5% za usluge obračuna i naplate naknade za zaštitu i korištenje voda pravnim osobama koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i 10% pravnim osobama, odnosno jedinicama lokalne samouprave koje obavljaju poslove utvrđivanja i naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju i naknadu za uređenje voda, usluge pošte za potrebe naplate vodnih naknada u iznosu od 3.253.184,43 EUR, uredski materijal za potrebe naplate vodnih naknada u iznosu od 469.371,65 EUR te ostale troškove za potrebe naplate vodnih naknada. U 2025. godini Hrvatske vode još nisu počele obveznicima dostavljati rješenja (upravne akte) vodnih naknada elektroničkim putem, rješenja se dostavljaju na način propisan odredbom članka 85. Zakona o općem upravnom postupku.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udjel predmeta vodnih naknada riješenih elektroničkim putem | Digitalizacijom procesa obračuna i naplate vodnih naknada koji se sastoji od prikupljanja, obrade i dostave akata obveznicima uz njihovu suglasnost vršiti će se elektroničkim putem | postotak | 5,0 | Hrvatske vode | 10,0 | 0,0 |

A100010 IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100010 | 720.210 | 729.976 | 512.685 | 71,2 | 70,2 |

Rashodi za aktivnost A100010 Izdaci za sređivanje vlasništva na vodnom dobru izvršeni su sa 512.684,53 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj ovjerenih geodetskih elaborata i obilježavanje javnog vodnog dobra kod novih izmjera | Ovjereni geodetski elaborati i provedene nove izmjere vodnog dobra su preduvjet za uknjižbu javnog vodnog dobra u katastru i zemljišnim knjigama | broj | 100,0 | Hrvatske vode Središnja služba za javno vodno dobro | 120,0 | 100,0 |

A100011 OSTALI IZVANREDNI IZDACI

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100011 | 678.126 | 796.337 | 512.198 | 75,5 | 64,3 |

Aktivnost A100011 Ostali izvanredni izdaci ostvareni su sa 512.198,32 EUR, a odnose se na naknadno utvrđene troškove iz ranijih godina (sudske ovrhe, presude i slične nepredviđene izdatke). Polazna vrijednost pokazatelja rezultata od 240 sudskih sporova rezultiralo je smanjenjem broja neizvjesnih sudskih sporova za 83. Stanje sporova na dan 31.12.2025. godine je 157 otvorenih sudskih sporova.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak smanjena udjela broja predmeta u sporu | Smanjiti broj neizvjesnih sudskih sporova – na razini godine smanjenje 5% | postotak | 240,0 | Hrvatske vode | -5,0 | -83,0 |

A100012 INSTITUT ZA VODE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A100012 | 7.538.000 | 12.302.632 | 12.302.632 | 163,2 | 100,0 |

Aktivnost A100012 Institut za vode - sukladno odredbama članka 212., stavka 3. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 69/19), Hrvatske vode zadužene su za osiguranje sredstava za financiranje poslovanja Instituta za vode Josip Juraj Strossmayer te je u okviru ove aktivnosti realiziran iznos od 12.302.632,00 EUR, odnosno 100,00% u odnosu na plan i to tekućih pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 12.036.067,39 EUR i kapitalnih pomoći u iznosu od 266.564,61 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema Zakonu o vodama | Pravovremeno izvršavanje obveza prema Zakonu o vodama | % | 100,0 | Hrvatske vode | 100,0 | 100,0 |

1003 PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 1003 | 593.358.421 | 701.552.825 | 676.434.734 | 114,0 | 96,4 |

Program 1003 - Program investicijskih aktivnosti izvršen je u ukupnom iznosu od 676.434.734,45 EUR s indeksom 96,42% u odnosu na planirano.

Cilj 1: Povećanje dostupnosti zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju radi zaštite zdravlja ljudi i potrebnih količina vode odgovarajuće kakvoće za različite gospodarske i osobne potrebe

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine, broj147/21) čime su predviđena ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 5,9725 milijardi EUR. Realizacija ovog cilja se definira kroz povećanje udjela ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Polazna vrijednost je 7,9%, dok ciljana vrijednost iznosi 12,1% te ostvarena vrijednost iznosi 10,5% za 2025. godinu.

Cilj 2: Povećanje razine sigurnosti ljudi i njihove imovine od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda i postizanje dobrog stanja voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite njihove imovine, zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava

Opis provedbe cilja programa

Ovaj cilj se definira i realizira kroz višegodišnji program ulaganja u razvojne projekte i gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu od 2,0439 milijardi EUR. Realizacija ovog cilja se definira kroz povećanje udjela ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije. Polazna vrijednost je 6,2%, dok ciljana vrijednost iznosi 5,5% te ostvarena vrijednost iznosi 5,5% za 2025. godinu.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine | Višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine, broj 147/21) predviđena su ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u iznosu od 5,9725 milijardi EUR | % | 7,9 | Hrvatske vode | 12,1 | 10,5 |
| Udjel ukupnog godišnjeg ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu ulaganja predviđenim Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije za razdoblje do 2030. godine | Višegodišnjim programom gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije (u nacrtu) predviđena su ukupna ulaganja u razvojne projekte regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije u ukupnom iznosu od 2,0439 milijardi EUR | % | 6,2 | Hrvatske vode | 5,5 | 5,5 |

K100003 KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100003 | 80.707.563 | 75.383.746 | 83.802.107 | 103,8 | 111,2 |

K100003 Kapitalni rashodi i transferi u području zaštite od štetnog djelovanja voda i navodnjavanja – aktivnost se odnosi na razvoj sustava zaštite od poplava i drugih oblika štetnog djelovanja voda uključivo izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije, provođenje postupka ishođenja dozvola i rekonstrukciju postojećih te izgradnju novih vodnih građevina i građevina osnovne melioracijske odvodnje (brana, nasipa, ustava, obaloutvrda, retencija, akumulacija i dr.). Aktivnost je izvršena u iznosu od 83.802.106,53 EUR, odnosno 111,17% u odnosu na plan. Vrijednosno značajnije investicije su regulacija desne obale rijeke Dunav na području grada Vukovara, uređenja vodnog režima sliva Ođenica za potrebe obrane od poplava i višenamjensko korištenje na području Grada Virovitice, restauracija područja Biljskog rita, crpna stanica Prelošćica s rekonstrukcijom kanalske mreže, rekonstrukcija nasipa između naselja Drnek-Suša, restauracija starog toka Dunava - Zmajevački dunavac, rekonstrukcija dunavskih nasipa Gomboš i Batina, izgradnja nasipa Hrašćan uz staro korito HE Varaždin, uređenje ušća vodotoka Miljašić jaruge, rekonstrukcija lijevog kupskog nasipa Staro Pračno-Stara Drenčina, rekonstrukcija desnoobalnog savskog nasipa na potezu preljev Jankomir i ostalo.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih objekata (Izgradnja i uređivanje vodnih sustava u području zaštite od štetnog djelovanja voda) | Broj novoizgrađenih objekata u području zaštite od štetnog djelovanja voda doprinosi ukupnom poboljšanju vodnog režima voda i poboljšanju zaštite od poplava | broj (kumulativ) | 7,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 11,0 | 11,0 |
| Kilometri novoizgrađenih i rekonstruiranih vodnih građevina za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda | Broj izgrađenih kilometara građevine za zaštitu od poplava u području zaštite od štetnog djelovanja voda | km (kumulativ) | 40,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 45,0 | 45,0 |

K100004 ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100004 | 65.672.671 | 139.995.951 | 125.022.581 | 190,4 | 89,3 |

K100004 Ulaganja u obnovu i razvitak vodoopskrbe – aktivnost se odnosi na osiguranje dovoljnih količina vode zadovoljavajuće kakvoće, sukladno postojećoj regulativi, za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika (stanovništva i gospodarstva) kroz izgradnju glavnih i magistralnih cjevovoda, zdenaca, crpnih stanica, vodospremnika, vodoopskrbnih sustava, vodocrpilišta, sanacija gubitaka na vodoopskrbnim sustavima, priprema projekata i drugo na različitim vodoopskrbnim zonama. Izvršena je u iznosu od 125.022.580,58 EUR, odnosno 89,30% u odnosu na plan. U okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 92.033.014,55 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju projekata javne vodoopskrbe, u smislu provedbe projekata koji se sufinanciraju u okviru NPOO, te projekata izrade projektne dokumentacije, vodoistražnih radova i građenja vodnih građevina | Ugovaranjem sufinanciranja projekata javne vodoopskrbe stvara se preduvjet za realizaciju predviđenu Planom upravljanja vodama | broj | 100,0 | Hrvatske vode | 50,0 | 124,0 |
| Kilometri izgrađene ili rekonstruirane mreže javne vodoopskrbe | Izgradnjom većeg broja kilometara i rekonstrukcijom mreže za javnu vodoopskrbu povećava se pristup većem broju stanovnika na javne sustave, smanjuju gubici i povećava ušteda energije | km | 250,0 | Hrvatske vode | 250,0 | 418,0 |
| Broj stanovnika sa poboljšanim pristupom javnoj vodoopskrbi | Priključenjem stanovnika na sustave javne vodoopskrbe omogućava se vodoopskrba stanovnicima koji nisu imali vodu ili su imali vodu neodgovarajuće kvalitete | broj stanovnika | 4000,0 | Hrvatske vode | 3000,0 | 11000,0 |

K100005 ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100005 | 35.491.286 | 114.168.890 | 122.460.324 | 345,0 | 107,3 |

K100005 Ulaganja u objekte zaštite voda i mora od zagađivanja – aktivnost se odnosi na izradu projektne i ostale dokumentacije te obnovu i izgradnju glavnih kolektora, sekundarne mreže, crpnih stanica, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i ostalih vodnokomunalnih građevina u okviru sustava javne odvodnje. Izvršena je u iznosu od 122.460.324,07 EUR, odnosno 107,26% u odnosu na plan. U okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 92.941.614,16 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju | Broj zaključenih ugovora o sufinanciranju projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda koji se odnose na sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, građenja vodnih građevina i na projekte koji se sufinanciraju u okviru NPOO | broj | 237,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite voda | 196,0 | 179,0 |
| Broj izgrađenih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda | Izgrađeni uređaji za pročišćavanje otpadnih stvaraju preduvjete za povećanje broja stanovnika koji koriste poboljšani sustav pročišćavanja otpadnih voda | broj | 10,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite voda | 49,0 | 14,0 |

K100006 ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100006 | 2.121.469 | 2.289.011 | 2.553.498 | 120,4 | 111,6 |

K100006 Ulaganja u materijalnu imovinu – aktivnost se odnosi na otkupe zemljišta za izgradnju vodnih građevina. Izvršena je u iznosu od 2.553.497,57 EUR, odnosno 111,55% u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj provedenih katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi | Uknjižba javnog vodnog dobra | broj | 170,0 | Hrvatske vode Središnja služba za javno vodno dobro | 190,0 | 200,0 |

K100007 PROJEKTI  NAVODNJAVANJA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100007 | 1.971.597 | 2.600.000 | 1.511.290 | 76,7 | 58,1 |

K100007 Projekti navodnjavanja – ova aktivnost se odnosi na sufinanciranje projektne dokumentacije sa županijama investitorima i građenje u projektima navodnjavanja. Izvršena je u ukupnom iznosu od 1.511.289,65 EUR, odnosno 58,13% u odnosu na plan, od čega se najznačajniji projekti navodnjavanja odnose na nacionalne pilot projekte navodnjavanja Donja Neretva, kontrolno regulacijske čvorove za upravljanje vodama na području Biđ-bosutskog polja te sanaciju sustava navodnjavanja Gat.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izdanih lokacijskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja | Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje lokacijskih dozvola | broj | 54,0 | Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a | 61,0 | 61,0 |
| Broj izdanih građevinskih dozvola za vodne građevine navodnjavanja | Hrvatske vode sa županijama sufinanciraju izradu projektne dokumentacije kao podlogu za izdavanje građevinskih dozvola | broj | 60,0 | Hrvatske vode Jedinica za provedbu NAPNAV-a | 64,0 | 62,0 |

K100008 PROJEKTI IZ EU FONDOVA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100008 | 402.296.791 | 362.850.227 | 337.148.644 | 83,8 | 92,9 |

K100008 Projekti iz EU fondova – ova aktivnost izvršena je iznosom od 337.148.644,40 EUR, 92,92% u odnosu na plan. Od ukupne realizacije ulaganje u vodnokomunalnu infrastrukturu iznosi 324.996.174,52 EUR i odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju sustava javne vodoopskrbe i odvodnje, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, uređaja za pročišćavanje pitke vode, nabavu opreme za održavanje komunalnih sustava, usluge nadzora, promidžbe i vidljivosti, vođenja projekata i aktivnosti potrebnih za pripremu novih projekata: izrada studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije, idejnih i glavnih projekata vodoopskrbe i odvodnje te aplikacija za prijavu projekata za EU sufinanciranje. U okviru ove aktivnosti kapitalne pomoći iz EU sredstava - Mehanizma za oporavak i otpornost ostvarene su iznosom od 127.929.850,54 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj obrađenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) | Obrađeni Zahtjevi za nadoknadu sredstava su preduvjet isplate EU sredstava za izvedene radove | broj | 0,0 | Hrvatske vode EU Sektor | 50,0 | 236,0 |
| Broj provjera na licu mjesta | Odlazak na teren radi provjere na licu mjesta sukladno Zajedničkim nacionalnim pravilima | broj | 0,0 | Hrvatske vode EU Sektor | 5,0 | 4,0 |
| Uspostava operativnog prognostičkog sustava predviđanja poplava u stvarnom vremenu | Uspostava operativnog sustava za prognoziranje vodostaja i protoka u svrhu učinkovite obrane od poplava temeljen na hidrološkom i hidrauličkom modeliranju otjecanja, tečenja i fluvijalnog plavljenja za cijelo područje RH | broj | 0,0 | Hrvatske vode Jedinica za pripremu i provedbu EU projekata zaštite od štetnog djelovanja voda | 1,0 | 1,0 |

K100009 PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100009 | 1.792.500 | 865.000 | 681.856 | 38,0 | 78,8 |

K100009 Projekti Švicarska darovnica – ova aktivnost se odnosi na ulaganja u projekte temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije – poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Fužina i Brod Moravice. Izvršena je u iznosu od 681.855,68 EUR, odnosno 78,83% u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda | Izgradnja i rekonstrukcija objekata na sustavu odvodnje otpadnih voda te pročišćavanje otpadnih voda s ciljem ekološke zaštite podzemnih i površinskih voda Jadranskog vodnog područja | broj | 10,0 | Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica | 2,0 | 2,0 |
| Duljina izgrađenog / rekonstruiranog sustava odvodnje otpadnih voda | Poboljšanje komunalne infrastrukture za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda | km | 25,0 | Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica | 5,0 | 5,0 |
| Broj izgrađenih / rekonstruiranih vodnih građevina za vodoopskrbu | Izgradnja i rekonstrukcija vodnih građevina s ciljem osiguravanja kapaciteta i kvalitete vode za ljudsku potrošnju | broj | 15,0 | Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica | 1,0 | 1,0 |
| Duljina izgrađenog / rekonstruiranog vodoopskrpbnog sustava | Poboljšanje komunalne infrastrukture za vodoopskrbu, smanjenja gubitaka i povećanje priključenosti | km | 25,0 | Hrvatske vode Jedinica za provedbu projekta Švicarska darovnica | 5,0 | 5,0 |

K100010 SANACIJA KLIZIŠTA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K100010 | 3.304.544 | 3.400.000 | 3.254.436 | 98,5 | 95,7 |

K100010 Sanacija klizišta – aktivnost se odnosi na sufinanciranje troškova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura (županijske i nerazvrstane ceste). Aktivnost je izvršena u iznosu od 3.254.435,97 EUR, odnosno 95,72% u odnosu na plan.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj saniranih klizišta na nerazvrstanim cestama s jedinicama lokalne samouprave (JLS) | Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (JLS) i Izvođača) | broj (kumulativ) | 12,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 17,0 | 33,0 |
| Broj saniranih klizišta na županijskim cestama s Županijskim upravama za ceste (ŽUC) | Uvjet za postizanje ciljeva sanacije klizišta je sklapanje ugovora o sufinanciranju te izvršenje radova po sekundarnim ugovorima (ugovor između Naručitelja (ŽUC) i Izvođača) | broj (kumulativ) | 6,0 | Hrvatske vode Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda | 9,0 | 8,0 |

POSEBNI IZVJEŠTAJI HRVATSKIH VODA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje na domaćem tržištu kapitala provedeno je uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske kod kreditora Privredna banka Zagreb d.d. sukladno potrebi osiguranja dodatnog izvora financiranja za pokriće rashoda predviđenih Financijskim planom za 2025. godinu u iznosu 128.633.906,00 EUR s rokom korištenja do 31.12.2025. godine. Povučeni krediti se sastoje od kredita Privredne banke d.d. u iznosu od 113.493.318,00 EUR (fiksna kamatna stopa, godišnja 1,98%, rok otplate 10 godina polugodišnje uključujući poček od 2 godine, zadnja otplata 2035. godine) i kredita 15.140.588,00 (fiksna kamatna stopa, godišnja 2,29%, rok otplate 10 godina polugodišnje uključujući poček od 2 godine, zadnja otplata 2035. godine).

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Metodologija prikazanih podataka:

Prihodi: primitak sredstava iz EU fondova – po novčanoj metodi.

Rashodi: po novčanoj metodi te obuhvaćaju postotak financiranja definiran Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava (PKK, NPOO) rashoda vezanih za pojedini projekt (troškovi vezani za radove, nadzor nad radovima, otkup zemljišta, upravljanje projektom, promidžba i vidljivost).


Bespovratna EU sredstva u 2025. ostvarena su u ukupnom iznosu od 436.599.221,66 EU, a sastoje se od:

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene u ukupnom iznosu od 3.538.267,89 EUR: od bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna putem Mehanizma za oporavak i otpornost NPOO – za projekte obrane od poplava s razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u iznosu od 1.378.243,04 EUR, tehničke pomoći s razdjela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u iznosu od 1.494.109,61 EUR i Operativnog programa ribarstva (Fond za pomorstvo i ribarstvo) s razdjela Ministarstva poljoprivrede u iznosu od 665.915,24 EUR

- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u ukupnom iznosu od 433.060.953,77 EUR, sastoje se od: bespovratnih EU sredstava putem državnog proračuna sa razdjela Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i to: za projekte NPOO – vodnokomunalne infrastrukture (290.946.894,38 EUR), projekte PKK 2021-2027 obrane od poplava (7.375.025,14 EUR) i projekte PKK 2021-2027 vodnokomunalne infrastrukture (134.739.034,25 EUR).

U nastavku je tablični prikaz projekata od početka provedbe koji su na dan 31.12.2025. u tijeku. Radi se o projektima vodne komunale (aglomeracije) i poplavnim projektima.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Hrvatske vode su davale zajmove svojim radnicima s pravom otkupa stanova putem Zagrebačke banke d.d. Ugovori su tridesetogodišnji sa skorim rokom završetka. Saldo potraživanja na dan 31.12.2025. iznosi 3.002,38 EUR.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE POTRAŽIVANJA

Ukupna potraživanja za prihode poslovanja Hrvatskih voda na dan 31.12.2025. iznose 18.484.944,65 EUR na kojima je sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, broj 158/23 i 154/24) proveden ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 10.178.312,79 EUR. Nakon ispravka vrijednosti, potraživanja za prihode poslovanja iznose 8.306.631,86 EUR i veća su odnosu na 2024. godinu za 2.498.979,03 EUR kada su iznosila 5.807.652,83 EUR. Ukupna potraživanja se sastoje od potraživanja za prihode od imovine u iznosu od 2.159.219,73 EUR, potraživanja od vodnih naknada (koje sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva obračunavaju i naplaćuju Hrvatske vode izravno i putem pravnih osoba koje obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i jedinica lokalne samouprave koje obavljaju poslove naplate komunalne naknade i uz to naplaćuju naknadu za uređenje voda) u iznosu od 16.246.742,04 EUR, te ostalih nespomenutih potraživanja u iznosu od 78.982,88 EUR. Ukupni ispravak vrijednosti potraživanja sastoji se od ispravaka vrijednosti potraživanja od vodnih naknada i izvršen je iznosom od 9.409.139,79 EUR, dok su potraživanja za prihode od imovine i ostala nespomenuta potraživanja ispravljena u ukupnom iznosu od 769.173,00 EUR.

STANJE OBVEZA

Hrvatske vode na 31.12.2025. nemaju dospjelih obveza.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

U Hrvatskim vodama se kontinuirano u sklopu Izvještaja o godišnjem popisu imovine i obveza evidentiraju potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka, koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina. Isto je evidentirano u okviru izvanbilančnih zapisa. Stanje sporova na sudu koji su u tijeku na dan 31.12.2025. godine je sljedeće:

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Hrvatske vode u izvještajnom razdoblju nemaju dana ni protestirana jamstva.