OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA  2025. GODINU

UVOD

Trgovačko društvo Hrvatske autoceste d.o.o. osnovano je s ciljem upravljanja, građenja i održavanja autocesta u Republici Hrvatskoj, a započelo je s obavljanjem djelatnosti 11. travnja 2001. godine.

Hrvatske autoceste d.o.o. su u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske koja svoja prava u Skupštini Društva ostvaruje putem Vlade Republike Hrvatske.

Hrvatske autoceste d.o.o. upravljaju autocestama, grade ih, rekonstruiraju i održavaju, osim onih autocesta kojima upravlja koncesionar prema odredbama Zakona o cestama.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 2024. | PLAN 2025. | OSTVARENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 535.596.687 | 561.193.995 | 527.962.265 | 98,6 | 94,1 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |  |  |
| UKUPNI PRIHODI | 535.596.687 | 561.193.995 | 527.962.265 | 98,6 | 94,1 |

U 2025. godini Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su ukupne prihode u visini od 527.962.265 EUR što je 1,4% manje od prihoda ostvarenih u 2024. godini. Skupina prihoda Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, ostvarena u iznosu od 19.790.839 EUR, uključuje Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU, Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna te Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU odnose se na povlačenje sredstava za projekt inteligentnih transportnih sustava Crocodile 3 Croatia temeljem završnog obračuna, dok se Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane u iznosu od 3.000.000 EUR za projekt implementacije elektroničkog sustava naplate cestarine nisu ostvarile radi izmjena u dinamici projekta. Stavka Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna odnosi se na naknadu iz trošarina na energente koja se uplaćuje iz državnog proračuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. i predstavlja sredstva kojima Republika Hrvatska financira građenje i održavanje javnih cesta te povrate kredita, a za 2025. godinu ostvarena je u iznosu od 19.000.000 EUR. Naknada iz trošarina na energente isplaćuje se na račun Hrvatskih autocesta d.o.o. najviše do iznosa koji je za te namjene osiguran u državnom proračunu za proračunsku godinu što je i razlogom smanjenja ukupnih prihoda u 2025. godini s obzirom na to da je u 2024. godini na ime trošarina Hrvatskim autocestama d.o.o. isplaćeno 56.000.000 EUR.

Naknada za korištenje nefinancijske imovine u iznosu od 19.596.375 EUR je prihod ostvaren gospodarenjem cestovnim zemljištem, a obuhvaća naknadu za korištenje cestovnog zemljišta, naknadu za obavljanje pratećih i uslužnih djelatnosti, prihod od zakupa pratećih uslužnih objekata te naknadu za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti.

Svi ostali prihodi koji sačinjavaju prihod od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.915.883 EUR, a odnose se na naknadu za ceste za izvanredni prijevoz, naplate šteta s naslova osiguranja imovine, prihode od prodaje otpadnog materijala i drugo.

U ukupnim prihodima poslovanja Hrvatskih autocesta d.o.o. najveći dio odnosi se na Prihode od pruženih usluga, a čine ih  prihod od naplate cestarine i prihod od usluge održavanja cesta ostvareni za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 474.343.575 EUR. Prihod od naplate cestarine veći je za 9,4% u odnosu na prethodnu godinu što je rezultat je rasta prometa od 5,1%, sezonskog povećanja cijena cestarine od 10% za laka vozila u 2024. godini koje je trajno zadržano te provedene korekcije stimulativnih popusta za elektroničku naplatu cestarine (ENC) za teška vozila (III. i IV. skupina) koja se primjenjuje od 1. srpnja 2025. godine.

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 280.661.809 | 267.302.202 | 271.488.437 | 96,7 | 101,6 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 131.056.930 | 115.789.825 | 117.336.743 | 89,5 | 101,3 |
| UKUPNI RASHODI | 411.718.739 | 383.092.027 | 388.825.180 | 94,4 | 101,5 |

U 2025. godini Hrvatske autoceste d.o.o. ostvarile su ukupne rashode u visini od 388.825.180 EUR što je 1,5% više u odnosu na planirane i 5,6% manje u odnosu na 2024. godinu.

Rashodi za zaposlene u visini od 110.547.379 EUR ostvareni su 0,14% više u odnosu na planirane i 13,72 više u odnosu na 2024. godinu, a isto je najvećim dijelom vezano uz visinu stope inflacije u 2025. godini od 3,2%, uzimajući u obzir da se osnovica plaće, temeljem odredbi Kolektivnog ugovora, korigira mjesečno, sukladno promjeni (povećanju ili smanjenju) potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj. U srpnju 2025. godine sklopljen je VII. dodatak Kolektivnom ugovoru kojim je utvrđena isplata nagrade za doprinos i ostvarene rezultate tijekom razdoblja najvećeg prometnog opterećenja, od 1. lipnja do 30. rujna tekuće godine, kao neoporezivi primitak.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 49.118.723 EUR što je 4,32% više od planiranog i 11,44% više u odnosu na prethodnu godinu, a najviše je vidljivo na više ostvarenim troškovima materijala i energije te uslugama potrebnim za redovno održavanje autocesta.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 111.427.176 EUR i veći su od planiranih za 1,83%, a manji za 19,5% u odnosu na prethodnu godinu. Kamate za primljene kredite i zajmove plaćene su u iznosu od 104.452.834 EUR, što je manje nego u 2024. godini najvećim dijelom zbog manje referentne kamatne stope Euribora u 2025. godini, a koja se koristi za određivanje promjenjivog dijela varijabilne kamatne stope u svim kreditnim zaduženjima Društva.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 117.336.743 EUR, a od ukupnih ostvarenih rashoda za nabavu nefinancijske imovine na Program građenja i izvanrednog održavanja autocesta odnosi se 105.620.353 EUR koji je ostvaren 0,21% manje u odnosu na planirano. Program građenja i izvanrednog održavanja odnosi se na investicijska ulaganja u autoceste, a aktivnosti građenja i izvanrednog održavanja autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. planirane su  i realizirane kao nastavak investicijskog ciklusa započetog u proteklom programskom razdoblju kao i novih investicijskih ulaganja u izgradnju i održavanje autocesta. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 5.494.381 EUR odnose se na aktivnost otkupa zemljišta i arheološke radove koji se provode u svrhu izgradnje autoceste te na nabavu računalnih licenci za potrebe Društva. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 70.696.484 EUR najvećim se dijelom odnose na građenje autocesta i obuhvaćaju aktivnosti projektiranja, izmještanja instalacija, izgradnje i stručnog nadzora nad građevinskim radovima (59.811.624 EUR), a uz navedeno uključuju i ulaganja u materijalnu imovinu Društva (nabava vozila, strojeva i opreme za održavanje autoceste te informatičke i telekomunikacijske opreme). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 41.145.878 EUR odnose se na izvedene radove izvanrednog održavanja, a obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije te pripadajućih objekata, sustava odvodnje, prometne opreme i signalizacije i drugo.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 561.193.995 | 527.962.265 | 94,1 |
| UKUPNI RASHODI | 383.092.027 | 388.825.180 | 101,5 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 178.101.968 | 139.137.085 | 78,1 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 24.165.505 | 29.453.326 | 121,9 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 94.351.097 | 94.351.096 | 100,0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -70.185.592 | -64.897.770 | 92,5 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 56.011.312 | 270.523.338 | 483,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -163.927.688 | -344.762.653 | 210,3 |
| NETO FINANCIRANJE | -178.101.968 | -139.137.085 | 78,1 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 |  |

Ostvareni prihodi i rashodi u 2025. godini rezultiraju viškom u iznosu od 139.137.085 EUR.

Nakon podmirenja dospjelih obaveza proizašlih iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti Društva, stanje novca u banci i blagajni na kraju 2025. godine iznosi 324.207.688 EUR. Stanje novca na početku 2025. godine iznosilo je 270.523.338 EUR, što uključuje i oročene depozite. Raspoloživi novac iskoristit će se za nastavak investicijskog ciklusa u svrhu provođenja strategije razvitka javnih cesta te za podmirenje kreditnih obveza Društva.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 29.453.326 EUR, a realizirani su sukcesivno, prema dinamici građevinskih radova na izgradnji autoceste A5 i autoceste A7. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 94.351.096 EUR, a odnose se na izdatke za otplate glavnica koje su izvršavane pravovremeno, sukladno otplatnim planovima.

PRIJENOS SREDSTAVA

Stanje novca u banci i blagajni na kraju 2025. godine iznosi 324.207.688 EUR, s uključenim depozitima, što je iznos prijenosa sredstava u slijedeću godinu, dok je prijenos sredstava u 2025. godinu iznosio 270.523.338 EUR.

POSEBNI DIO

7000 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 7000 | 128.518.290 | 146.813.078 | 151.179.468 | 117,6 | 103,0 |

Cilj: Cilj programa je ojačati učinkovitost poslovanja kroz optimizaciju rashoda poslovanja te ulaganjima u opremanje i informatizaciju.

Opis provedbe cilja programa

Cilj provedbe ovog programa je ostvaren. Izvršene su nadogradnje postojećeg poslovno – informacijskog sustava koje su automatizirale određeni manji dio knjigovodstvenih evidencija te se smanjilo vrijeme potrebno za izvršenje radnih zadataka.

Ulaganjima u nefinancijsku imovinu konstantno se obnavljaju uređaji, alati i vozila za redovno održavanje autocesta i upravljanje pa su tako nabavljeni utovarivači rovokopači, silosni posipači, snježni plugovi, malčeri, kosilice, samohodne čistilice, teretna vozila, vatrogasna vozila i drugo. Obnovljena je i uredska oprema nabavom uredskih stolaca i informatičke opreme te su izvršene softverske nadogradnje postojećeg informacijskog sustava i ažuriranje licenci. Sve aktivnosti ovog programa financiraju se vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smanjenje vremena (u satima) potrebno za izvršenje radnih zadataka | Kroz obuku djelatnika uz korištenje nadograđenih informatičkih sustava očekuje se postići smanjenje vremena potrebnog za izvršenje radnih zadataka | Broj sati | 1,0 | Hrvatske autoceste d.o.o. | 1,0 | 1,0 |

A700000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A700000 | 124.511.737 | 136.865.480 | 139.463.077 | 112,0 | 101,9 |

Na ovoj aktivnosti evidentirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Društva, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode poslovanja. U strukturi rashoda za 2025. godinu najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene 79,27%, slijede materijalni rashodi s 15,45% te financijski (5,00%) i ostali rashodi (0,28%). Materijalni rashodi uključuju troškove energenata (električna energija i gorivo) i materijala za održavanje te troškove usluga za održavanje (usluge za održavanje vozila i opreme, telekomunikacijske usluge, komunalne usluge i naknade, intelektualne usluge, provizije kartičarskih kuća, usluge održavanja software-a, premije osiguranja imovine i radnika, naknade za ceste i tehničke preglede i drugo). Izvršenje na ovoj aktivnosti u skladu je s planiranim.

K700000 OPREMANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K700000 | 1.885.419 | 2.897.972 | 3.403.919 | 180,5 | 117,5 |

Na ovoj aktivnosti evidentirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Društva pa je tako nabavljena mrežna oprema -  vatrozid za zaštitu mrežnog prometa, uređaji za pohranu podataka, poslužitelji, poslovni prostori opremljeni su uređajima za grijanje/hlađenje, nabavljen je uredski namještaj, osobna i prijenosna računala, blagajnički printeri, fiksni i mobilni telefoni te oprema i strojevi potrebni za redovno održavanje autoceste (utovarivači rovokopači, snježni plugovi, rotacijski posipači, samohodne čistilice, kranska ruka s četkom za pranje tunela, malčeri, kosilice, pile, radionički alat) i drugo.

K700001 INFORMATIZACIJA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K700001 | 1.080.975 | 2.085.737 | 2.604.219 | 240,9 | 124,9 |

Na ovoj aktivnosti ostvareni su rashodi za nabavu Oracle i drugih računalnih licenci te za nadogradnju postojećeg informacijskog sustava Društva novim modulima kao i za nadogradnju specifičnih sustava Društva, kao što su sustav prometnih tokova i sustav za pohranu kartičnih podataka. Radi odluke o daljnjoj nadogradnji postojećeg informacijskog sustava novim funkcionalnostima na ovoj aktivnosti realizirano je više sredstava od planiranog.

K700002 OBNOVA VOZNOG PARKA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K700002 | 1.036.966 | 4.963.889 | 5.691.869 | 548,9 | 114,7 |

Za potrebe redovnog održavanja autoceste nabavljena su teretna višenamjenska vozila, ophodarska vozila, dva vatrogasna vozila i vatrogasna cisterna, traktori i drugo.

K700003 POSLOVNE ZGRADE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K700003 | 3.194 | 0 | 16.383 | 513,0 |  |

Ostvareni iznos odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju poslovne zgrade Hrvatskih autocesta d.o.o. u Lučkom.

7001 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 7001 | 243.491.593 | 144.835.135 | 145.392.173 | 59,7 | 100,4 |

Cilj: Cilj programa je pravovremena otplata dospjelih obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala.

Opis provedbe cilja programa

Obveze po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala otplaćene su pravovremeno, sukladno rokovima dospijeća obveza.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održivost unutarnjeg duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala | % | 100,0 | Hrvatske autoceste d.o.o. | 100,0 | 100,0 |

A700001 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A700001 | 109.788.695 | 39.607.219 | 39.582.617 | 36,1 | 99,9 |

Zakonske i druge pravne osnove:

-     Zakon o obveznim odnosima

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) u iznosu od 39.582.617 EUR odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama u javnom sektoru za financiranje izgradnje autocesta. Rashodi za kamate u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 24.339.272 EUR dok su izdaci za glavnice ostvareni u iznosu od 15.243.345 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | Hrvatske autoceste d.o.o. | 100,0 | 100,0 |

A700002 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A700002 | 133.702.897 | 105.227.916 | 105.809.557 | 79,1 | 100,6 |

Zakonske i druge pravne osnove:

-   Zakon o obveznim odnosima

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama izvan javnog sektora za financiranje izgradnje autocesta. Rashodi za kamate u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 71.092.342 EUR dok su izdaci za glavnice ostvareni u iznosu od 34.717.215 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | Hrvatske autoceste d.o.o | 100,0 | 100,0 |

7002 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 7002 | 57.338.991 | 53.325.684 | 53.411.757 | 93,2 | 100,2 |

Cilj: Cilj programa je pravovremena otplata dospjelih obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala.

Opis provedbe cilja programa

Obveze po zaduživanju na stranom tržištu kapitala otplaćene su pravovremeno, sukladno rokovima dospijeća obveza.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održivost vanjskog duga | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na stranom tržištu kapitala | % | 100,0 | Hrvatske autoceste d.o.o. | 100,0 | 100,0 |

A700003 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A700003 | 57.338.991 | 53.325.684 | 53.411.757 | 93,2 | 100,2 |

Zakonske i druge pravne osnove:

-  Zakon o obveznim odnosima

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora s bankama u javnom sektoru za financiranje izgradnje autocesta. Rashodi za kamate u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 9.021.220 EUR dok su izdaci za glavnice ostvareni u iznosu od 44.390.537 EUR.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | Hrvatske autoceste d.o.o. | 100,0 | 100,0 |

7003 PROGRAM GRAĐENJA  I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 7003 | 127.050.377 | 105.842.227 | 105.620.353 | 83,1 | 99,8 |

Cilj: Cilj programa je razvoj cestovnog sektora u funkciji općeg gospodarskog napretka države.

Opis provedbe cilja programa

Sukladno planu građenja i održavanja autocesta za 2025. godinu realizirana su investicijska ulaganja u izgradnju i izvanredno održavanje.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje broja novoizgrađenih kilometara autoceste i kontinuirano održavanje kolničke konstrukcije autoceste radi povećanja sigurnosti u odvijanju cestovnog prometa | Izgrađenost mreže autocesta i održavanje autocesta na način da se očuvaju njezina temeljna svojstva | km | 69,0 | Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture | 49,0 | 41,5 |

K700003 GRAĐENJE  AUTOCESTA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K700003 | 84.869.042 | 69.342.227 | 64.474.475 | 76,0 | 93,0 |

Planiranje izgradnje i održavanja autocesta uređeno je Zakonom o cestama i provodi se kroz Strategiju razvitka javnih cesta koju donosi Hrvatski sabor i programsko planske dokumente.

Izvori sredstava za financiranje poslovnih aktivnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. utvrđeni su člankom 86. Zakona, dok su naknade za financiranje građenja i održavanja autocesta propisane člankom 91. Zakona.

Investicijska ulaganja u izgradnju obuhvaćaju aktivnosti izvlaštenja zemljišta, izmještanje instalacija, projektiranje, građenje i nadzor.

Projektno gledano, ali i financijski, najznačajniji investicijski projekti planirani i realizirani u 2025. godini bili su:

- na pravcu A1 Zagreb – Split – Dubrovnik: izrada studijske i projektne dokumentacije za izgradnju autoceste A1, sektor Metković – Dubrovnik; izrada projektne dokumentacije i provedba upravnog postupka proširenja kapaciteta autoceste Zagreb – Karlovac – Bosiljevo

- na pravcu A3 Bregana – Zagreb – Lipovac: radovi na rekonstrukciji postojećih pratećih uslužnih objekata u svrhu poboljšanja kvalitete i uvođenje novih sadržaja (odmorište Zagreb/Plitvice, odmorište Lipovljani, odmorište Novska); izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju obilaznice grada Zagreba dogradnjom trećeg voznog traka od čvora Zagreb zapad do čvora Lučko

- na pravcu A5 Beli Manastir – Osijek – Svilaj, izgradnja trase autoceste od granice Republike Mađarske do Belog Manastira duljine 5 km

- na pravcu A7 Rupa – Rijeka – Žuta Lokva: radovi na izgradnji I. faze dionice Selce – Novi Vinodolski (Obilaznica Novog Vinodolskog); izrada projektne dokumentacije za dionicu Križišće – Selce

- na pravcu A8 Kanfanar – Matulji: dogradnja drugog kolnika od čvora Matulji (Opatija) do čvora Učka na autocesti A7

- na pravcu A11 Zagreb – Sisak: okončani obračun radova za izgradnju dionice Lekenik – Sisak

U listopadu 2025. godine u promet je puštena dionica od granice Republike Mađarske do Belog Manastira na autocesti A5 Granica Republike Mađarske - Osijek - Svilaj duljine 5 kilometara čime je dovršena autocesta A5 u punom profilu i koridor Vc kroz Hrvatsku te je autocesta spojena na mađarski dio koridora prema Budimpešti. Također, nakon završetka treće i posljednje faze radova dovršena je rekonstrukcija i dogradnja čvora Orehovica na autocesti A6 koji je u svibnju pušten u promet, čime je omogućen brži i sigurniji prometni tok između gradske jezgre Rijeke, autoceste A6 i riječkog prstena.

Izvori financiranja investicija u građenje u 2025. godini su krediti razvojnih banaka, vlastita sredstva i naknada iz trošarina na energente.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj kilometara novoizgrađenih autocesta | Novoizgrađeni kilometri autoceste | Broj kilometara | 11,0 | Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture | 5,0 | 5,0 |

K700004 IZVANREDNO - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K700004 | 42.181.335 | 36.500.000 | 41.145.878 | 97,5 | 112,7 |

Radovi izvanrednog održavanja provode se u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta.

U cilju produljena vijeka trajanja imovine te poboljšanja kvalitete i sigurnosti cestovnog prometa kontinuirano se izvode radovi izvanrednog održavanja koji obuhvaćaju obnovu i rekonstrukciju kolničke konstrukcije i objekata, sanaciju sustava cestovne odvodnje, prometne opreme i signalizacije te aktivnosti na uvođenju inteligentnih transportnih sustava u centre za održavanje i kontrolu prometa i drugo.

Broj kilometara investicijskog održavanja autocesta u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o., odnosno unapređenja stanja kolnika, planiran je u duljini od 44 kilometra. Radovi su se odvijali očekivanom dinamikom, uz stanku za vrijeme turističke sezone te je kolnička konstrukcija obnovljena u ukupnoj dužini od 36,5 km na autocestama A3 (25 km), A4 (1,5 km), A6 (8 km) i A7 (2 km).

Izvori financiranja investicija u izvanredno održavanje u 2025. godini su vlastita sredstva i naknada iz trošarina na energente. Radovi izvanrednog održavanja izravno utječu na sigurnost prometovanja autocestama, a nužnost njihova izvođenja utjecala je i na veće financijsko izvršenje u odnosu na planirano.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj kilometara investicijski održavanih autocesta | Broj kilometara sanirane kolničke konstrukcije (asfaltnog zastora) i pripadajuće opereme | Broj kilometara | 58,0 | Godišnje izvješće Ministarstva mora, prometa i infrastrukture | 44,0 | 36,5 |

7004 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 7004 | 24.238.067 | 26.627.000 | 27.572.525 | 113,8 | 103,6 |

Cilj: Cilj ovog programa je održavanje ceste prohodnom i sigurnom za prometovanje.

Opis provedbe cilja programa

Tijekom godine izvršeni su svi radovi redovnog održavanja propisani člankom 13. Pravilnika o održavanju cesta i Standardom redovnog održavanja (nadzor i pregled cesta i objekata, redovito održavanje prometnih površina, sustava odvodnje, prometne signalizacije i opreme, cestovnih naprava i uređaja, redovito održavanje vegetacije, osiguranje preglednosti, čišćenje ceste, redovito održavanje cestovnih objekata, interventni radovi, zimska služba). Radovi redovnog održavanja vrše se i ovise o starosti pojedine dionice autoceste i prometnom opterećenju, stanju voznog parka, vremenskim uvjetima, temperaturi i količini padalina te drugim čimbenicima.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Osiguravanje prohodnosti i sigurnosti autoceste na proširenoj mreži autocesta | Provjeravanje stanja svih dijelova ceste i izvođenje radova kojima se osigurava tražena razina funkcionalnosti ceste s pripadajućom opremom | Km | 1151,1 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1156,1 | 1159,5 |

A700005 REDOVNO ODRŽAVANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A700005 | 24.238.067 | 26.627.000 | 27.572.525 | 113,8 | 103,6 |

Redovno održavanje podrazumijeva aktivnosti nadzora i pregleda cesta i objekata, održavanje prometnih površina, sustava odvodnje, prometne signalizacije i opreme, cestovnih naprava i uređaja, održavanje vegetacije, čišćenje ceste, interventne radove i radove zimske službe.

Tijekom 2025. godine za troškove materijala i energije utrošeno je 16.455.228 EUR dok je na usluge redovnog održavanja utrošeno 11.117.297 EUR. Radovi su se odvijali predviđenom dinamikom, a financiraju se vlastitim sredstvima Društva.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prohodnost i sigurnost autoceste na proširenoj mreži autocesta | Osiguravanje sigurnog i neometanog prolaska autocestom vršenjem radova redovnog održavanja propisanih Standardom i pravilima prometne struke | Km | 1151,1 | Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture | 1156,1 | 1159,5 |

POSEBNI IZVJEŠTAJI HRVATSKIH AUTOCESTA

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u 2025. godini nije ugovorilo novo kreditno zaduženje.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Metodologija prikazanih podataka:

Prihodi: primjenom modificiranog načela nastanka događaja.

Rashodi: iskazana je ukupna vrijednost izvršenih radova, a ovisno o ugovoru iz EU fondova se refundira ugovoreni dio prihvatljivih troškova (85% ili 50%).

Stanje potraživanja: Društvo nema iskazanih potraživanja prema EU fondovima.

Stanje obveza za primljene predujmove: U 2025. godini temeljem sklopljenih sporazuma o sufinanciranju zaprimljeni su predujmovi u ukupnom iznosu od 4.663.967 EUR za projekt Sanacije odbojne ograde na dionici od čvora Križ do čvora Lipovljani i projekt Podizanja sigurnosti prometa kroz implementaciju inteligentnih transportnih sustava.

Vanbilačna evidencija: Iskazana su ukupna potraživanja temeljem potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Napomena: Za projekt Crocodile 3 Croatia vrijednost ugovorenih bespovratnih sredstava iskazana je ukupno za Hrvatske autoceste d.o.o. i pripojeno društvo Autocesta Rijeka – Zagreb d.d. (pripajanje je provedeno 31. prosinca 2020. godine), a Hrvatske autoceste d.o.o. kao nositelj projekta dio iskazanih primljenih sredstava iz EU fondova prosljeđuju ostalim sudionicima na projektu (Bina Istra d.d., Autocesta Zagreb – Macelj  d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o.)

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u 2025. godini nije izdalo zajam niti ima danih zajmova iz prethodnih razdoblja.

Potraživanje za dane zajmove iskazano u bilanci u iznosu od 1.101.460 EUR odnosi se na poslovanje s društvima povezanim sudjelujućim interesom (BINA-FINCOM d.d. i BINA-ISTRA d.d.).

Temeljem Ugovora o subordiniranom dugu dioničari su smanjili temeljni kapital društva BINA-FINCOM d.d. i BINA-ISTRA d.d. konverzijom iznosa smanjenja u beskamatni subordinirani dug koji koncesionar otplaćuje u jednakim godišnjim obrocima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Potraživanja Društva za prihode poslovanja na dan 31. prosinca 2025. godine iznose 9.794.204 EUR.

Na dan 31. prosinca 2025. godine Društvo nije imalo dospjelih, a nepodmirenih obveza.

Procjena odljeva financijskih sredstava u skorijoj budućnosti za sudske sporove po kojima se očekuju potencijalne obveze iznosi 350.000 EUR.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Društvo Hrvatske autoceste d.o.o. u razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine nije izdalo jamstva niti izvršilo plaćanja po protestiranim jamstvima.