OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA HŽ INFRASTRUKTURE ZA  2025. GODINU

UVOD

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je strateško društvo u vlasništvu Republike Hrvatske koje upravlja željezničkom infrastrukturom u Republici Hrvatskoj. Kao upravitelj željezničke infrastrukture, HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je dužna osigurati siguran, pouzdan, nediskriminirajući, gospodarski učinkovit i razvojno održiv željeznički promet u skladu sa zakonskim propisima i ugovornim obvezama. Stoga, upravljanje željezničkom infrastrukturom kao djelatnost od javnog interesa obuhvaća:

- Organizaciju i regulaciju željezničkog prometa

- Osiguranje pristupa i korištenje željezničke infrastrukture svim željezničkim prijevoznicima koji ispunjavaju propisane uvjete

- Održavanje željezničke infrastrukture

- Izgradnju, dogradnju i obnovu kao i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. upravlja s 2.617 kilometara pruge koje su kategorizirane na:

- Međunarodne pruge: glavne pruge – 782 km (30% ukupne mreže na kojoj se odvija 71% ukupnog prometa) i  ostale pruge – 678 km (26% ukupne mreže na kojoj se odvija 21% ukupnog prometa)

- Regionalne pruge – 626 km (24% ukupne mreže na kojoj se odvija 6% ukupnog prometa)

- Lokalne pruge – 531 km (20% ukupne mreže na kojoj se odvija 2% ukupnog prometa)

Osim pruga, željezničku infrastrukturu čine i ostali objekti u pružnom pojasu – službena mjesta, željezničko-cestovni prijelazi te mostovi, tuneli i propusti.

Poslovanje HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. odvija se sukladno strateškim dokumentima za razvoj željeznice, a određeno je Zakonom o željeznici, Zakonom o trgovačkim društvima i Izjavi o osnivanju društva te drugim zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz djelatnost HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | OSTVARENJE 2024. | PLAN 2025. | OSTVARENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 449.384.872 | 555.561.768 | 550.755.384 | 122,6 | 99,1 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 0 |  |  |
| UKUPNI PRIHODI | 449.384.872 | 555.561.768 | 550.755.384 | 122,6 | 99,1 |

U 2025. godini HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 550.755.384,49 EUR ili 99,13% planiranih, a u odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi veći su za 22,56%.

Od ukupno ostvarenih prihoda, 92,55% odnosi se na prihode evidentirane u skupini Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i iznose 509.701.052,05 EUR. Ostvarenje te pozicije veće je za 24,05% u odnosu na prethodnu godinu, a manje za 0,84% u odnosu na plan.

Najveći dio skupine odnosi se na poziciju Pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna koja iznosi 489.171.009,15 EUR odnosno 95,97%. Predmetna sredstva najvećim dijelom odnose se na sredstva za financiranje  i sufinanciranje građenja, modernizacije i obnove željezničke infrastrukture (239.328.129,00 EUR), sredstva za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa (117.181.759,00 EUR) i naknada u cijeni goriva (100.822.780,11 EUR) kojima se financiraju rashodi vezani za održavanje željezničke infrastrukture. Osim navedenog, predmetna grupa obuhvaća i potpore u provedbi projekata Instrumenta za povezivanje Europe, Connecting Europe Facility – CEF (18.690.990,37 EUR) i projekata Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – NPOO (2.375.200,00 EUR), kao i potpore za pripremu projekata planiranih za sufinanciranje iz EU fondova (5.752.600,00 EUR) te potporu za dovršetak projekta financiranog iz zajma Međunarodne banke za obnovu i razvoj – IBRD (994.204,00 EUR) i drugo.

U 2025. godini pozicija Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosi 20.417.944,58 EUR, a rezultat je povlačenja sredstava iz EU fondova i najvećim dijelom se odnosi na Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te Promet i komunikacije NPOO. Povlačenje sredstava iz EU fondova po programima i projektima je kako slijedi:

- Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. u ukupnom iznosu 13.988.597,44 EUR za projekt:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac  na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK - Rijeka 2. faza iznosi 10.339.190,84 EUR

- Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK - Rijeka, dionica Karlovac - Oštarije - 2. faza iznosi 14.336,77 EUR

- Osiguranje i modernizacija željezničko-cestovnih prijelaza fazirano iznosi 3.635.069,83 EUR

- Nadogradnja i elektrifikacija postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet M601 Vinkovci – Vukovar (Odluka o povratu br. 14, KLASA 910-01/18-01/102, URBROJ: 530-09-1-1-1-25-76) u iznosu od -123,30 €

- Nacionalnog plana oporavka i otpornosti u ukupnom iznosu od 6.429.470,44 EUR za projekte:

- Modernizacija dionice Zagreb Kustošija-Zagreb ZK -Zagreb GK iznosi 1.682.255,63 EUR

- Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi iznosi 4.747.214,81 EUR

U 2025. godini pozicija Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU  ostvarena je u iznosu 112.098,32 EUR i manja je za 99,70% odnosno za 37.315.938,63 EUR od ostvarenja prethodne godine, a obuhvaća kapitalne pomoći za provedbu CEF projekata. Ostvareni iznos odnosi se na projekt Primjena telematskih aplikacija za europsku interoperabilnosti, a smanjenje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je završetka sufinanciranja projekata iz CEF-a. U odnosu na plan za 2025. godinu ostvareno je 31,14% planiranih sredstava.

Prihodi od imovine iznose 5.185.313,51 EUR, a najvećim dijelom odnose se na ostvarene prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine (4.999.649,97 EUR) i prihoda od zateznih kamata (167.816,14 EUR). U odnosu na prethodnu godinu ukupni prihodi od imovine veći su za 1,12%. Prihodi od imovine, u odnosu na Plan za 2025. godinu veći su za 3,09%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose 35.869.018,93 EUR i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 7,45% odnosno ostvareni su na razini 98,27% plana za 2025. godinu. Najvećim dijelom ostvareni su od pružanja željezničkih usluga (34.057.678,98 EUR).

RASHODI

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVRŠENJE 2024. | PLAN 2025. | IZVRŠENJE 2025. | INDEKS | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 203.276.867 | 222.166.000 | 234.619.588 | 115,4 | 105,6 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 229.249.879 | 323.741.000 | 296.359.781 | 129,3 | 91,5 |
| UKUPNI RASHODI | 432.526.746 | 545.907.000 | 530.979.368 | 122,8 | 97,3 |

Ukupni rashodi u 2025. godini iznose 530.979.368,47 EUR što predstavlja izvršenje od 97,27% planiranih sredstava. U odnosu na 2024. godinu veći su za 22,76%. Od ukupnih rashoda, 44,19% odnosi se na rashode poslovanja odnosno 55,81% na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni Rashodi poslovanja iznose 234.619.587,58 EUR i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 15,42%, a u odnosu na Plan za 2025. godinu za 5,61%.

Rashodi za zaposlene iznose 157.811.454,49 EUR što je na razini od 105,40% planiranih sredstava. U odnosu na isto razdoblje 2024. godine veći su za 17,78% odnosno za 23.819.682,10 EUR što je najvećim dijelom rezultat povećanja plaća radnika temeljem važećeg Kolektivnog ugovora (3. Aneks Kolektivnom ugovoru HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.).

Materijalni rashodi iznose 70.028.818,79 EUR i veći su za 22,56% u odnosu na 2024. godinu te za 3,31% u odnosu na Plan za 2025. godinu. U strukturi materijalnih rashoda za promatrano razdoblje 72,58% odnosi se na rashode za materijal i energiju i rashode za usluge koji se najvećim dijelom odnose na rashode vezane za redovno i izvanredno održavanje željezničke infrastrukture i održavanje zgrada i opreme. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u ukupnom iznosu 12.913.396,68 EUR od čega se na doprinose za korištenje gradskog zemljišta i vodoprivredne naknade odnosi 5.574.020,28 EUR i 5.574.557,61 EUR na troškove sudskih postupaka. Povećanje troškova sudskih postupaka najvećim dijelom se odnosi na mirno riješene sudske postupke/sporove s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o. koji uključuju i naknadu štete po izvanrednom događaju u Rudinama (nagibni vlak).

U 2025. godini Financijski rashodi iznose 5.364.690,01 EUR i veći su za 44,29% od planiranih. Povećanje je iskazano na poziciji Ostali financijski rashodi na kojoj su evidentirane podmirene porezne obveze i obveze za leasing. Osim navedenoga, financijski rashodi obuhvaćaju kamate za primljene kredite i zajmove koji ukupno iznose 2.238.063,95 EUR, a od kojih se na rashode za kamate na primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (komercijalne banke) odnosi 1.659.191,13 EUR te na kamate za primljene kredite od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada 578.872,82 EUR. U komparaciji s 2024. godinom došlo je do pada kamata za primljene kredite i zajmove za 65,62% zbog preuzimanja investicijskih kredita kojima su financirani projekti obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture od strane Republike Hrvatske, Ministarstva financija te otplaćenog revolving kredita sklopljenog u 2024. godini između Erste&Steiermärkische bank d.d. i HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini iznose 296.359.780,89 EUR odnosno 91,54% planiranih sredstava za 2025. godinu, od čega se na programe investicijskih aktivnosti odnosi 95,53% tj. 283.111.712,84 EUR.

Izvršenje prema programima investicijskih aktivnosti :

- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet u iznosu od 61.846.750,73 EUR

- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za regionalni promet u iznosu od 68.178.050,74 EUR

- Projekti iz programa obnove i modernizacije pruga za lokalni promet u iznosu od 20.740.359,34 EUR

- Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb u iznosu od 12.425.022,10 EUR

- Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži kao cjeline u iznosu od 22.983.929,25 EUR

- Izgradnja novih pruga i kolosijeka u iznosu od 96.937.600,68 EUR

Ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine gotovo u cijelosti (98,89%) se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine koji iznose 293.078.191,97 EUR od kojih se 265.470.335,12 EUR odnosi na građevinske objekte tj. 262.660.107,42 EUR na ceste, željeznice i ostale prometne objekte i 2.810.227,70 EUR na poslovne objekte i ostale građevinske objekte u funkciji željezničkog prometa. Osim navedenoga, rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na rashode za:

- Postrojenja i opremu u iznosu od 17.222.890,48 EUR

- Prijevozna sredstva u iznosu od 7.118.468,15 EUR

- Nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu od 3.266.498,22 EUR

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 3.281.588,92 EUR i odnose se na rashode vezane za otkupe zemljišta.

Manja realizacija planiranih rashoda vezanih za investicijski dio poslovanja HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. u odnosu na plan, rezultat je promijenjene dinamike investicijskih aktivnosti uslijed otežane nabavke strateškog materijala, dugotrajnih postupaka javne nabave i usporenog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Napominje se da je promijenjena dinamika realizacije rezultirala time da je značajan dio radova izvršen krajem godine što je imalo za posljedicu da će radovi biti plaćeni u sljedećem proračunskom razdoblju tj. da će biti evidentirani na pozicijama rashoda u 2026. godini.

U odnosu na 2024. godinu, realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine veća je za 29,27% odnosno za 67.109.901,65 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA

Račun prihoda i rashoda

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| UKUPNI PRIHODI | 555.561.768 | 550.755.384 | 99,1 |
| UKUPNI RASHODI | 545.907.000 | 530.979.368 | 97,3 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 9.654.768 | 19.776.016 | 204,8 |

Račun financiranja

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | PLAN 2025. | OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025. | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 55.000.000 | 55.000.000 | 100,0 |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE | 66.319.520 | 65.669.233 | 99,0 |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | -11.319.520 | -10.669.233 | 94,3 |
| PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE | 110.884.548 | 110.884.548 | 100,0 |
| PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU | -109.219.796 | -119.991.332 | 109,9 |
| NETO FINANCIRANJE | -9.654.768 | -19.776.016 | 204,8 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 |  |

U 2025. godini HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. ostvarila je ukupne prihode u iznosu od 550.755.384,49 EUR ili 99,13% planiranih, odnosno ukupne rashode u iznosu od 530.979.368,47 EUR što je na razini 97,27% planiranih sredstava. Razlika ostvarenih ukupnih prihoda i ukupnih rashoda iskazana je kao višak u iznosu 19.776.016,02 EUR.

HŽ INFRASTRUKTURA je 2025. godine ostvarila 30.000.000,00 EUR primitaka od zaduživanja iz kredita kreditnih institucija izvan javnog sektora. Pored toga, ostvareno je i 25.000.000,00 EUR primitaka za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru. S obzirom na plan, ostvareno je 100,00% planiranih primitaka od zaduženja.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 48.425.734,31 EUR, od čega se 5.074.214,00 odnosi na otplatu glavnice EBRD zajma te 43.351.520,31 EUR na otplatu glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora, a ostvareni su na razini od 100,00% planiranih sredstava.

Izdaci za ulaganja u dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru ostvareni su u visini 17.243.498,38 EUR što čini 99,27% planiranih izdataka.

PRIJENOS SREDSTAVA

Prijenos sredstava iz prethodne godine iznosi 110.884.548,21 EUR i najvećim dijelom odnosi se na sredstva na računima za posebne namjene za projekte. Prijenos novčanih sredstava u sljedeće razdoblje na dan 31.12.2025. godine iznosi 115.597.829,68 EUR od čega se 89,17% odnosi na sredstva na računima za posebne namjene (investicijski projekti), 5,07% na povučena sredstva iz kredita (EBRD i revolving kredit) i 5,76% na sredstva po računima za redovno poslovanje.

POSEBNI DIO

1100 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 1100 | 208.336.663 | 249.089.400 | 262.873.090 | 126,2 | 105,5 |

Ovim programom se osigurava financiranje redovnih aktivnosti održavanja željezničke infrastrukture, reguliranje prometa i upravljanje željezničkom infrastrukturom s ciljem dugoročne održivosti poslovanja te kontinuiranom održavanju likvidnosti, solventnosti i financijske stabilnosti, a sve u svrhu podizanja efikasnosti hrvatskog željezničkog sustava.

Cilj: Pravovremeno ispunjavanje obveza vezanih za redovni segment poslovanja

Opis provedbe cilja programa

Održavanje ekonomske i financijske održivosti poslovanja osnovni je preduvjet za daljnji razvoj željezničkog prometa. Svake godine između resornog ministarstva i HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. sklapa se Ugovor o međusobnim pravima  i obvezama u vezi s financiranjem upravljanja željezničkom infrastrukturom u širem smislu s ciljem podmirenja troškova vezanih za taj segment redovnog poslovanja. Doznačena sredstva su utrošena na podmirenje obveza za redovni segment poslovanja.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održivost poslovanja | Održavanje ekonomske i socijalne stabilnosti poslovanja | % | 100,0 | HŽI | 100,0 | 100,0 |

A110000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A110000 | 196.766.698 | 238.188.000 | 249.625.022 | 126,9 | 104,8 |

Rashodi za administraciju i upravljanje u 2025. godini iznose 232.381.523,63 EUR i u odnosu na plan za 2025. godinu veći su za 5,24%. Rashodi za administraciju i upravljanje obuhvaćaju poslovne rashode vezane za održavanje željezničke infrastrukture i za upravljanje, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa, a planirani su u okviru odobrenih limita iz sredstava Državnoga proračuna i vlastitih izvora financiranja od prodaje proizvoda i usluga i prihoda od imovine. Struktura rashoda za administraciju i upravljanje ukazuje da se 67,91% rashoda odnosi na rashode za zaposlene, 30,14% na materijalne rashode, 1,35% na financijske rashode te 0,61% rashode za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

U 2025. godini rashodi za zaposlene iznose 157.811.454,49 EUR od čega se na troškove bruto plaća odnosi 75,81%, na doprinose na plaću 12,42% te 11,77% na ostale rashode za zaposlene koji se odnose na otpremnine i ostala materijalna prava radnika (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djeci, jubilarne nagrade i sl.) temeljem Kolektivnog ugovora. U odnosu na 2024. godinu, ostvareni rashodi za zaposlene veći su za 17,78% što je najvećim dijelom rezultat primjene Kolektivnog ugovora. U odnosu na plan za 2025. godinu, rashodi za zaposlene veći su za 5,40%.

Materijalni rashodi za 2025. godinu iznose 70.028.818,79 EUR, od čega se na naknade troškova zaposlenicima odnosi 8,74%, na rashode za materijal i energiju 21,37%, rashode za usluge 51,21%, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,24% i na ostale nespomenute rashode poslovanja 18,44% od čega se najveći dio odnosi na pristojbe i naknade (komunalne naknade) i troškove sudskih postupaka (rješavanje tražbina s društvom HŽ Putnički prijevoz d.o.o.). U odnosu na plan za 2025. godinu realizirani su 103,31%, a u odnosu na 2024. godinu veći su za 22,56% što je rezultat povećanih troškova za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge i ostale usluge.

Financijski rashodi za 2025. godinu iznose 3.126.626,06 EUR od kojih se 90,97% odnosi na ostale nespomenute financijske rashode, 1,65% na bankarske usluge i usluge platnog prometa i 7,38% na zatezne kamate.

Ostali rashodi za 2025. godinu iznose 1.414.624,29 EUR i u odnosu na plan za 2025. godinu veći su za 50,49%. Predmetno povećanje najvećim dijelom odnosi se na rashode vezane za naknade štete uslijed izvanrednih događaja. U odnosu na prethodnu godinu, ostali rashodi manji su za 19,16%.

K110000 OPREMANJE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110000 | 103.353 | 5.353.000 | 445.940 | 431,5 | 8,3 |

Opremanje obuhvaća rashode za nabavku proizvedene dugotrajne imovine, a odnose se na nabavku opreme za uredske prostorije u iznosu 106.080,22 EUR i nabavku opreme za održavanje i zaštitu u iznosu 339.860,25 EUR. Rashodi za opremanje financirani su iz vlastitih izvora.

K110001 INFORMATIZACIJA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110001 | 4.112.188 | 3.898.400 | 4.775.584 | 116,1 | 122,5 |

Informatizacija obuhvaća izdatke za nabavku informatičke opreme i programa, a odnosi se na nabavku osobnih računala i štampača te ostale informatičke opreme, izgradnju mrežne infrastrukture, dogradnju sigurnosti IP mreže, razvoj programa za upravljanje resursima i imovinom HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o., razvoj programa za upravljanje projektima, razvoj sustava poslovne inteligencije (BI sustav), razvoj modela razmjene TAP TSI informacija između upravitelja željezničke infrastrukture i željezničkih operatera u funkciji informiranja putnika, izrada informatičkog sustava za organizaciju i regulaciju prometa i pristup infrastrukturi (IS-ORPI), razvoj programskog sustava za prikupljanje logova (SIEM) i nabavku opreme i software za primarni i pričuvni računski centar, kao i opremanje sigurnosno-operativnog centra (SOC).

Ukupno rashodi za informatizaciju u 2025. godini iznose 4.775.584,11 EUR, od čega se 68,55% odnosi na informatičku opremu i 31,45% na ulaganja u računalne programe.

Rashodi za informatizaciju izvršeni su na razini 122,50% planiranih sredstava, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 16,13%. Predmetno povećanje gotovo u cijelosti odnosi se na ulaganja u izgradnju informatičke infrastrukture, opremanje sigurnosno-operativnog centra (SOC) i nabavku informatičke opreme.

K110002 PRIJEVOZNA SREDSTVA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110002 | 7.294.850 | 1.100.000 | 7.118.468 | 97,6 | 647,1 |

Rashodi za nabavku prijevoznih sredstava odnose se na prijevozna sredstva za cestovni promet u iznosu 1.391.596,95 EUR i za vozila posebne namjene u željezničkom prometu u iznosu 5.726.871,20 EUR.

Rashodi za prijevozna sredstva u cestovnom prometu odnose se na cestovna gospodarska vozila namijenjena za prijevoz radnika na mjesto rada i nabavljena  putem financijskog leasinga na vrijeme od 5 godina.

Rashodi za prijevozna sredstva u željezničkom prometu obuhvaćaju modernizaciju željezničkih vozila posebne namjene nabavkom strateške mehanizacije, željezničkih vagona i sitne pružne mehanizacije.

Izvori financiranja prijevoznih sredstava za cestovni promet su vlastiti izvori i sredstva Državnog proračuna.

K110003 POSLOVNE ZGRADE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110003 | 59.574 | 550.000 | 908.075 | 1.524,3 | 165,1 |

Rashodi za poslovne zgrade odnose se najvećim dijelom na rashode vezane za rekonstrukciju, sanaciju i uređenje zgrada.

1101 SERVISIRANJE DUGA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 1101 | 108.266.129 | 50.297.520 | 50.663.798 | 46,8 | 100,7 |

Pravovremena otplata kreditnih obveza osigurava kontinuitet investicijskog ciklusa po projektima unutar programa obnove, modernizacije i izgradnje željezničke infrastrukture, kao i nastavak ostalih investicija kojima se poboljšava efikasnost željezničkog sustava i kvaliteta upravljanja.

Cilj: Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na tržištu kapitala

Opis provedbe cilja programa

U 2025. godini pravovremeno su podmirene sve dospjele kreditne obveze koje uključuju glavnicu, kamate i naknade po kreditima na razini 100,00%. Ostvarena vrijednost u cijelosti se odnosi na otplatu glavnice i kamata zajma EBRD i otplatu kredita po revolving principu kod banke izvan javnog sektora za financiranje CEF projekata željezničke infrastrukture po dospijeću tj. 31.12.2025. godine.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Održivost kreditne sposobnosti | Uredno servisiranje obveza po zaduživanju na tržištu kapitala | % | 100,0 | HŽI | 100,0 | 100,0 |

A110001 ZAJMOVI OD BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| A110001 | 108.266.129 | 50.297.520 | 50.663.798 | 46,8 | 100,7 |

Servisiranje duga odnosi se na izdatke vezane za isplatu kamata i glavnice po kreditu međunarodne razvojne banke – EBRD zajma i povrat kredita po revolving principu komercijalne banke za financiranje CEF projekata željezničke infrastrukture HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima | Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza | % | 100,0 | HŽI | 100,0 | 100,0 |

1102 PROGRAMI INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| 1102 | 217.679.915 | 312.839.600 | 283.111.713 | 130,1 | 90,5 |

Sukladno Nacionalnom planu razvoja željezničke infrastrukture do 2030. godine, Nacionalnom planu upravljanja željezničkom infrastrukturom i uslužnim objektima i razvoja usluga željezničkog prijevoza za razdoblje do 2030. godine i ostalim strateškim dokumentima za razvoj željezničkog sustava, HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. izrađuje Poslovne planove koji uključuju Plan građenja, modernizacije, obnove i održavanja željezničke infrastrukture. Svi planirani radovi odnosno investicijske aktivnosti na željezničkoj mreži u cijelosti su u funkciji sigurnosti željezničkog prometa i sudionika u prometu, a najvećim dijelom obuhvaćaju ulaganja u obnovu, modernizaciju i izgradnju pruga, željezničko cestovne prijelaze, prometno upravljačke i signalno sigurnosne sustave te nabavu strateške mehanizacije u funkciji održavanja željezničke infrastrukture.

Cilj: Povećanje kapaciteta, brzine i razine sigurnosti na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet te kvalitetno željezničko povezivanje hrvatskih regija i povezivanje na europske prometne pravce povećanjem broja obnovljenih, moderniziranih, rekonstruiranih i izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka.

Opis provedbe cilja programa

Planirane investicijske aktivnosti usmjerene su na podizanje kvalitete i sigurnosti željezničkog prometa i željezničke mreže. Budući da se radi o projektima u različitim fazama pripreme i provedbe, a uvažavajući činjenicu da se realizacija velikog broja projekata proteže kroz više od jedne godine, godišnje izvršenje planiranih aktivnosti neće nužno na godišnjem nivou rezultirati i ostvarenjem postavljenih ciljeva. Svi realizirani radovi u funkciji su ostvarenja postavljenih ciljeva i ukazuju da je tijekom 2025. godine ostvaren kontinuitet investicijskog ciklusa.

Pokazatelji učinka

| Pokazatelj učinka | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Realizacija investicija u željezničku infrastrukturu | Stupanj izvršenja planiranih investicijskih radova kojima se poboljšava konkurentnost i sigurnost željezničkog prometa | % | 0,0 | HŽI | 100,0 | 91,5 |

K110004 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA MEĐUNARODNI PROMET

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110004 | 73.438.054 | 85.908.500 | 61.846.751 | 84,2 | 72,0 |

Program obnove i modernizacije pruga za međunarodni promet obuhvaća radove po infrastrukturnim podsustavima (građevinski, elektroenergetski, prometno-upravljački i signalno - sigurnosni), a odnose se na obnovu odnosno modernizaciju pruga na koridoru RH2 (Mediteranski koridor – bivši ogranak V.b koridora), na prometnom pravcu Oštarije/Ogulin - Knin -Split/Zadar/Šibenik, na koridoru RH3 (bivši ogranak V.c), koridoru RH1 (bivši X. koridor) te obnovu i modernizaciju ostalih pruga za međunarodni promet.

Strateški projekti obuhvaćeni ovim programom su Obnova postojećeg kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci (25,4 km) na pruzi M201 DG - Botovo - Dugo Selo, Obnova dionice Andrijevci-Garčin lk (7,8 km) i Strizivojna Vrpolje-Andrijevci dk (8,9 km) i dionice Okučani - Sibinj (106,2 km), na pruzi M104 Novska-Tovarnik-DG, Obnova dionice Kutina- Deanovec (36,43 km), na pruzi M103  Dugo Selo-Novska, Obnova dionica Donji Kraljevec-Kotoriba (11,6 km), Kotoriba-DG (3,8km) i DG-Čakovec (8,4km) na pruzi M501 DG-Čakovec-Kotoriba-DG, Modernizacija  i obnova kolodvora i signalno-sigurnosnih uređaja pruge Oštarije-Knin– Split, Uklanjanje "uskih grla" na željezničkoj infrastrukturi, Obnova dionice Zagreb Zk - Zagreb Gk i Osiguranje SS uređajem kolodvora Slavonski Šamac i pruge M303 S. Vrpolje-S. Šamac-DG.

U 2025. godini izvršenje je manje za 28,01% u odnosu na 2024. godinu, a u odnosu na plan za 2025. godinu ostvarenje je na nivou 84,22%.

Projekti iz ove aktivnosti u 2025. godini financirani su najvećim dijelom iz sredstava Državnog proračuna te sredstava EU fondova (NPOO i CEF).

Za pokazatelj rezultata broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama realizirana vrijednost u 2025. godini odnosi na se projekte Obnova dionice Kutina- Deanovec (36,43 km), na pruzi M103  Dugo Selo-Novska, Obnova dionica Donji Kraljevec-Kotoriba (11,6 km), Kotoriba-DG (3,8km) i DG-Čakovec (8,4 km) na pruzi M501 DG-Čakovec-Kotoriba-DG, Obnova dionice Generalski Stol – Oštarije (21,4 km) na pruzi M202 Zagreb Gk - Rijeka, Modernizacija i obnova kolodvora i signalno-sigurnosnih uređaja na pruzi M604 Oštarije - Knin - Split, Obnova pruge M606 Knin - Zadar.

Za pokazatelj rezultata broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta) realizirana vrijednost u 2025. godini odnosi se na projekt Uklanjanje „uskih grla“. Budući da su radovi još u tijeku, realizacija pokazatelja očekuje se u idućem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama | Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama | km | 0,0 | HŽI | 15,0 | 98,6 |
| Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta) | Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina | broj | 0,0 | HŽI | 7,0 | 31,0 |

K110005 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA REGIONALNI  PROMET

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110005 | 24.509.076 | 55.364.000 | 68.178.051 | 278,2 | 123,1 |

Program obnove i modernizacije pruga za regionalni promet obuhvaća sanacije i obnove pružnih građevina i pruga te modernizaciju i elektrifikaciju regionalnih pruga kao i osiguranje kolodvora signalno sigurnosnim uređajima na regionalnim prugama.

Realizacija ovog programa odnosi se na projekte Obnova željezničke infrastrukture na pruzi R202 Varaždin – Dalj, Obnova dionice Osijek-Koška (48,5 km), dionice Pitomača - Kloštar (8,5 km), dionice Kloštar-Koprivnica-Varaždin (74,7 km) i dionice Varaždin-Čakovec (11,8 km) na pruzi R201 Zaprešić-Čakovec, Obnova dionice DG-Sv. Petar u Šumi (50,13 km) na pruzi R101 DG-Buzet i Obnova dionice Zabok - Krapina (16 km) na pruzi R106 Zabok-Đurmanec-DG.

U odnosu na plan za 2025. godinu realizirano je 23,15% više u odnosu na planirana sredstva, a u odnosu na 2024. godinu realizirano je više za 43.668.974,35 EUR.

Projekti iz ove aktivnosti u 2025. godini financirani su najvećim dijelom iz sredstava Državnog proračuna te sredstava NPOO programa.

Za pokazatelj rezultata broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta) realizirana vrijednost u 2025. godini odnosi se na Izradu novog mosta Voćinka u km 98+904 i mosta Vojlovica u km 98+210 na pruzi  R202 Varaždin - Dalj.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta) | Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina | broj | 0,0 | HŽI | 1,0 | 2,0 |

K110006 PROJEKTI IZ PROGRAMA OBNOVE I MODERNIZACIJE PRUGA ZA LOKALNI  PROMET

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110006 | 3.775.740 | 28.776.500 | 20.740.359 | 549,3 | 72,1 |

Program obnove i modernizacije pruga za lokalni promet obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine na prugama za lokalni promet i obnovu kolodvora.

Projekti obuhvaćaju izgradnju, sanaciju i ojačanje mostova te obnovu dionica Karlovac - Ozalj (14 km) na pruzi L103 Karlovac - Kamanje – DG, obnovu dionice Banova Jaruga - Daruvar (53,4 km) na pruzi L204 Banova Jaruga - Daruvar – Pčelić i obnovu dionice Sveti Ivan Žabno - Bjelovar (18 km) na pruzi L203 Križevci – Kloštar.

Projekti iz ove aktivnosti financirani su iz sredstava Državnog proračuna te sredstava NPOO programa.

Za pokazatelj rezultata broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta) realizirana vrijednost u 2025. godini odnosi se na Izradu novog mosta u km 50+188 na pruzi L205 Nova Kapela – Našice.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj obnovljenih i izgrađenih pružnih građevina (mostova, usjeka, propusta) | Izvedeni radovi na obnovi postojećih i izgradnji novih pružnih građevina | broj | 0,0 | HŽI | 2,0 | 1,0 |

K110007 PROGRAM OBNOVE I MODERNIZACIJE ŽELJEZNIČKOG ČVORIŠTA ZAGREB

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110007 | 1.035.584 | 13.926.300 | 12.425.022 | 1.199,8 | 89,2 |

Program obnove i modernizacije željezničkog čvorišta Zagreb obuhvaća radove građevinskog infrastrukturnog podsustava za pružne građevine i obnovu pruga u čvoru Zagreb. Predmetni radovi su u tijeku i financirani su iz sredstava Državnog proračuna. Ostvarenje ovog programa je na nivou 89,22% planiranih sredstava.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj obnovljenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama | Izvedeni radovi na obnovi kolosijeka željezničkih pruga u Čvoru Zagreb | km | 0,0 | HŽI | 3,0 | 16,5 |

K110008 PROGRAM AKTIVNOSTI U FUNKCIJI INFRASTRUKTURE I PROMETA NA MREŽI KAO CJELINE

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110008 | 18.031.812 | 22.297.000 | 22.983.929 | 127,5 | 103,1 |

Program aktivnosti u funkciji infrastrukture i prometa na mreži obuhvaća projekte građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava koji se odnose na radove na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge, zaštite okoliša, zamjene skretnica, izgradnju odnosno rekonstrukciju stajališta, rekonstrukcije rasvjete, kolodvorskih zgrada, signalno-sigurnosnih uređaja i sličnih  projekata s ciljem unapređenja tehnologije. Isto tako u tom programu je projekt prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine te priprema studijske, investicijske i tehničke dokumentacije.

Od ukupno realiziranih rashoda 49,44% odnosi se na rashode vezane za prometno-upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav, 42,49% za građevinski i elektroenergetski infrastrukturni podsustav, 0,39% na rješavanje imovinsko pravnih odnosa te 7,68% na  pripremu studijske, investicijske i tehničke dokumentacije.

Projekti iz ove aktivnosti u 2025. godini financirani su iz sredstava EU fondova (PPK i CEF) i iz sredstava Državnog proračuna.

U odnosu na prethodnu godinu realizirano je za 27,46% više, a u odnosu na plan za 3,08% više.

Za pokazatelj broj ugrađenih mjernih stanica je u 2025. godini na dvije mjerne stanice ugrađena oprema i završeni su radovi. Početak radova za zadnjoj preostaloj mjernoj stanici planiran je nakon dobivanja Uporabne dozvole na projektu Križevci - Koprivnica - DG.

Pokazatelj broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih prijelaza u 2025. godini ima realiziranu vrijednost pokazatelja 35. Nastavak osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza planira se i u idućem razdoblju.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj osiguranih i moderniziranih željezničko-cestovnih prijelaza | Osigurani i modernizirani željezničko-cestovni prijelazi automatskim elektroničkim signalno-sigurnosnim uređajima na prugama za međunarodni, regionalni i lokalni promet | broj | 0,0 | HŽI | 10,0 | 35,0 |
| Broj ugrađenih mjernih stanica | Izvedeni radovi s brojem lokacija sa ugrađenim mjernim stanicama | broj | 0,0 | HŽI | 3,0 | 2,0 |

K110009 IZGRADNJA NOVIH PRUGA I KOLOSIJEKA

|  | Izvršenje 2024. | Plan 2025. | Izvršenje 2025. | Indeks | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6=4/3 |
| K110009 | 96.889.648 | 106.567.300 | 96.937.601 | 100,0 | 91,0 |

Projekti iz programa izgradnje novih pruga i kolosijeka su kapitalni, strateški projekti HŽ INFRASTRUKTURE d.o.o. koji se financiraju iz sredstava EU putem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Programa konkurentnost i kohezija,  Instrumenata za povezivanje Europe (CEF) i sredstava Državnog proračuna.

Projekti ovog programa su:

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci – Koprivnica – Državna granica, pruga DG – Botovo – Dugo Selo

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac

- Izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb GK – Rijeka

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke  pruge Dugo Selo - Novska (82 km)

- Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Dugo Selo - Križevci, pruga GU - Botovo - Dugo Selo

- Izgradnja nove dvokolosiječne željezničke pruge na dionici Skradnik-Krasica-Tijani

Ostvarenje ovog programa je na nivou 90,96% planiranih sredstava, a u odnosu na 2024. godinu veće je za 0,05%.

Projekti izgradnje novih pruga i kolosijeka u 2025. godini financirani su iz sredstava EU fondova (PKK i CEF) i iz sredstava Državnog proračuna.

Pokazatelj rezultata obuhvaća ostvarene km u 2025. godini na dva projekta i to: Rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Križevci - Koprivnica - DG i Rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici pruge Dugo Selo - Križevci.

Pokazatelji rezultata

| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2025.) | Ostvarena vrijednost (2025.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj izgrađenih kilometara željezničkih kolosijeka na prugama | Izvedeni radovi za modernizaciju, rekonstrukciju i izgradnju kolosijeka na željezničkim prugama i unaprjeđenje željezničke infrastrukture | km | 10,8 | HŽI | 15,0 | 58,3 |

POSEBNI IZVJEŠTAJI HŽ INFRASTRUKTURE

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U 2025. godini HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. sklopila je ugovor o kreditu sa 100%-tnim državnim jamstvom:

| Naziv korisnika | Datum sklapanja ugovora | Vrsta instrumenta | Naziv | Kreditor | Visina odobrenog kredita | Valuta | Kamatna stopa | Datum posljednje otplate | Povučena sredstva u 2025. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. | 23.4.2025 | Državno jamstvo | Ugovor o dugoročnom kreditu broj: 17/2025-DPVPJS | HPB d.d. | 30.000.000 | EUR | 1,93%, godišnja, fiksna | 31.12.2027 | 30.000.000 |

Predmetni kredit koristi se po revolving principu, a namjena kredita je financiranje projekata iz CEF programa kao i drugih projekata i obveza s ciljem održavanja dinamike ispunjenja financijskih obveza, vezano za dinamiku priljeva sredstava iz drugih izvora financiranja.  Državno jamstvo izdano je u visini kredita uvećano za kamate, naknade i ostale troškove vezane za predmetne kredite. Dana 2.1.2025. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o davanju suglasnosti za preuzimanje kreditnih obveza društva HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za koje su izdana državna jamstva, povećanjem kapitala javnog dobra.

Stanje obveza za dugoročne kredite i zajmove na početku i na kraju 2025. godine je kako slijedi:

-  Stanje na dan 1.1.2025 iznosi 249.553.156,27 EUR

-  Stanje na dan 31.12.2025 iznosi 42.685.534,95 EUR

Slijedom navedenoga, daje se Plan otplate preostalih kredita po godinama:

| Godina | EBRD | HPB d.d. |
| --- | --- | --- |
| 2026. | 5.074.214 |  |
| 2027. | 5.074.214 | 30.000.000 |
| 2028. | 2.537.107 |  |
| Ukupno | 12.685.535 | 30.000.000 |

Dana 31.12.2025. godine društvo HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je otplatilo revolving kredit sklopljen u 2024. godini s Erste&Steiermärkische bank d.d. u iznosu 32.517.000,00 EUR.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Metodologija prikazanih podataka:

-     Prihodi: primitak sredstava iz EU fondova - po novčanoj metodi

-     Rashodi: po "modificiranoj metodi" na način da su obračunski rashodi po projektima uvećani odnosno umanjeni za predujmove (isplate avansa i povrati avansa po privremenim situacijama). Obračunski rashodi obuhvaćaju 85% (OPKK i CEF) ili 100% (NPOO i Fond solidarnosti) rashoda vezanih za pojedini projekt koji će u konačnici biti kapitalizirani (troškovi vezani za izvođenje radova, nadzor nad radovima, otkupi zemljišta, troškovi plaća, službenih putovanja, promidžbe i slično)

-     Stanje potraživanja odnosi se na potraživanja iz EU fondova, a uključuje dospjela i nedospjela potraživanja. Sve dospjele obveze prema izvođačima na EU projektima HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. je podmirila iz drugih izvora financiranja, posudbama iz investicijskih kredita ili iz vlastitih prihoda. Za projekte financirane iz OPKK programa uglavnom se radi o rashodima koji imaju status "izuzetih troškova" i korekcija. Ukoliko predmetni rashodi budu priznati, financijska sredstva će biti refundirana iz EU fondova. U slučaju da neće biti priznati, financijska sredstva će biti refundirana iz sredstava Državnog proračuna, izvor 11 (neprihvatljivi troškovi EU projekata). Potraživanja za projekte iz CEF programa odnose se na izvršene radove (85%), a za koje se primitak očekuje krajem godine. Potraživanja iz NPOO programa nisu sporna već se zatvaraju po metodi nadoknade.

-     Stanje obveza za primljene predujmove – obuhvaćaju primljena sredstva iz EU fondova koja na dan 31.12.2025. g. nisu opravdana izvršenim radovima (isplaćeni predujmovi izvođačima radova) i/ili nisu iskorištena i sastavni su dio stanja novca na računima.

| Opis | Razdoblje 1.1.-31.12.2025. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPKK/PKK | CEF | NPOO | Ukupno |
| Prihodi | 13.988.597,44 | 112.098,32 | 6.429.470,44 | 20.530.166,20 |
| Rashodi | 14.534.350,39 | 5.404.400,61 | 5.042.150,77 | 24.980.901,77 |
| Stanje potraživanja na dan 31.12. | 26.222.120,65 | 51.569.085,10 | 1.366.184,42 | 79.157.390,17 |
| Stanje obveza za primljene predujmove na dan 31.12. | 0,00 | 87.647.759,83 | 649.513,81 | 88.297.273,64 |

| Naziv projekta | Operativni program | Datum sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava | Ugovorena vrijednost bespovratnih sredstava iz EU fondova | DO 31.12.2024. |  | 1.1.-31.12.2025.. |  | Sveukupno do 31.12.2025.. |  | Stanje na dan 31.12.2025. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ukupni prihod | Ukupni rashod | Ukupni prihod | Ukupni rashod | Ukupni primitak | Ukupni rashod | Stanje potraživanja | Stanje obveza za povrat avansa |
| Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci | OPP | 8.6.2015 | 164.354.117 | 96.662.592 | 104.202.406 | 0 | 0 | 96.662.592 | 104.202.406 | 7.539.814 |  |
|  | OPKK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modernizacija i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok | OPKK | 9.11.2017 | 69.309.353 | 59.044.031 | 65.234.438 | 0 | 0 | 59.044.031 | 65.234.438 | 6.190.406 |  |
| Nadogradnja i elektrifikacija željezničke pruge Vinkovci – Vukovar | OPKK | 21.5.2018 | 58.249.536 | 43.164.904 | 43.657.448 | 0 | 0 | 43.164.904 | 43.657.448 | 492.544 |  |
| Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac na željezničkoj pruzi M202 Zagreb GK – Rijeka | OPKK | 27.12.2019 | 306.967.197 | 21.252.067 | 32.066.524 | 10.339.191 | 11.287.986 | 31.591.257 | 43.354.510 | 11.763.253 |  |
| Modernizacija dionice željezničke pruge Karlovac – Oštarije | OPKK | 6.12.2018 | 7.841.002 | 521.468 | 545.253 | 14.337 | 108.936 | 535.804 | 654.189 | 118.385 |  |
| Projekt osiguranja i modernizacije željezničko-cestovnih prijelaza | OPKK | 1.2.2021 | 18.920.377 | 5.761.998 | 6.377.358 | 3.635.070 | 3.137.428 | 9.397.068 | 9.514.786 | 117.718 |  |
| ukupno OPKK |  |  | 625.641.580 | 226.407.059 | 252.083.427 | 13.988.597 | 14.534.350 | 240.395.657 | 266.617.777 | 26.222.121 | 0 |
| Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci – Koprivnica – državna granica | CEF | 6.10.2016 | 241.346.218 | 165.944.095 | 214.626.028 | 0 | 108.997 | 165.944.095 | 214.735.025 | 48.790.930 |  |
| Modernizacija i nadogradnja željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani | CEF | 23.11.2015 | 4.558.649 | 3.544.195 | 3.466.616 |  | 667.823 | 3.544.195 | 4.134.439 | 590.244 |  |
| Dokumentacija za rekonstrukciju željezničke pruge Okučani – Vinkovci | CEF | 27.10.2017 | 9.535.045 | 3.257.791 | 2.737.095 | 0 | 577.336 | 3.257.791 | 3.314.430 | 56.639 |  |
| Izrada tehničke dokumentacije za modernizaciju željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, na dionici Oštarije – Škrljevo | CEF | 23.11.2015 | 1.676.940 | 4.040.583 | 1.818.581 |  | 1.023.951 | 4.040.583 | 2.842.532 |  | 1.198.051 |
| Unaprjeđenje željezničke infrastrukture kroz uspostavu mjernih stanica za sigurnosne i tehničke kontrole | CEF | 11.11.2020 | 14.509.242 | 3.463.079 | 3.300.682 | 0 | 2.281.915 | 3.463.079 | 5.582.598 | 2.119.519 |  |
| Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Glavni kolodvor – Hrvatski Leskovac – izrada dokumentacije | CEF | 16.11.2021 | 2.805.000 | 1.402.500 | 98.039 |  | 905 | 1.402.500 | 98.944 |  | 1.303.556 |
| Primjena telematskih aplikacija za europsku interoperabilnost​ | CEF | 4.7.2019 | 14.387.982 | 293.101 | 416.952 | 112.098 | 0 | 405.199 | 416.952 | 11.753 |  |
| Unapređenje infrastrukture u luci Rijeka – kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (POR2CORE-ZCT) | CEF | 18.11.2016 | 26.849.056 | 12.970.910 | 12.678.878 | 0 |  | 12.970.910 | 12.678.878 |  | 292.032 |
| Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo - Novska na dionici Ivanić Grad - Kutina | CEF |  |  | 85.965.304 | 367.710 |  | 743.473 | 85.965.304 | 1.111.183 |  | 84.854.122 |
| ukupno CEF |  |  | 315.668.132 | 280.881.558 | 239.510.581 | 112.098 | 5.404.401 | 280.993.656 | 244.914.981 | 51.569.085 | 87.647.760 |
| Modernizacija dionice Zagreb Kustošija – Zagreb Zapadni kolodvor – Zagreb Glavni kolodvor | NPOO | 21.12.2022 | 29.224.235 | 27.057.810 | 27.767.275 | 1.682.256 | 323.276 | 28.740.065 | 28.090.552 |  | 649.514 |
| OBNOVA „​uskih grla“ na željezničkoj infrastrukturi | NPOO | 4.10.2023 | 19.908.421 | 5.446.860 | 6.841.385 | 4.747.215 | 4.718.874 | 10.194.075 | 11.560.260 | 1.366.184 |  |
| ukupno NPOO |  |  | 49.132.656 | 32.504.670 | 34.608.661 | 6.429.470 | 5.042.151 | 38.934.141 | 39.650.811 | 1.366.184 | 649.514 |
|  | UKUPNO |  | 990.442.369 | 539.793.287 | 526.202.668 | 20.530.167 | 24.980.902 | 560.323.454 | 551.183.570 | 79.157.390 | 88.297.274 |

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U 2025. godini HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. nije davala zajmove.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje potraživanja

Stanje nenaplaćenih kratkoročnih potraživanja na dan 31.12.2025. godine iznosi 48.163.829,12 EUR koja uključuje i ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 5.211.126,16 EUR. Od sveukupnih nenaplaćenih potraživanja u iznosu od 53.374.955,28 EUR, 9.147.179,88 EUR odnosi na dospjela potraživanja, a 44.227.775,40 EUR na nedospjela potraživanja.

Dospjele obveze

Stanje ukupnih nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine iznosi 26.241.115,60 EUR od čega se 25.224.502,37 EUR odnosi na obveze prema fondu za privatizaciju.

Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 22.244.462,37 EUR što se najvećim dijelom odnosi na predmete za naknadu šteta nastale zbog propusta odnosno nezgoda na željezničkoj infrastrukturi te na ostale sporove po pitanju vlasništva, radnih sporova i ostalo.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U 2025. godini HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. nije izdala jamstva ni plaćala po protestiranim jamstvima.